**Приложение**

**к постановлению администрации**

**Крапивинского муниципального района**

**От 24.01.2019г. № 40**

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Крапивинском муниципальном районе на 2018-2022 годы»**

**Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды Крапивинского муниципального района» на 2018-2022 годы (далее – Программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Крапивинского муниципального района на 2018-2022 годы» |
| Директор муниципальной программы | Заместитель главы Крапивинского муниципального района (Н.Ф.Арнольд) |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации Крапивинского муниципального района |
| Участники программы | Администрация Крапивинского муниципального района;  Администрации городских и сельских поселений Крапивинского района;  Комитет по управлению муниципальным имуществом Крапивинского муниципального района;  Организации, осуществляющие управление многоквартирными домами (УК, ТСЖ, ТСН) |
| Подпрограммы программы | Муниципальная программа не содержит подпрограмм |
| Цели программы | 1. Повышение уровня благоустройства на территории Крапивинского муниципального района  2.Повышение качества и комфорта проживания на территории Крапивинского муниципального района. |
| Задачи программы | 1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Крапивинского муниципального района.  2.Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Крапивинского муниципального района.  3.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Крапивинского муниципального района. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Количество отремонтированных дворов, шт.  Количество отремонтированных территорий общего пользования города, шт.  Доля дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, %  Доля дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, %  Доля муниципальных территорий общего пользования, реализованных с финансовым (трудовым) участием граждан, организаций, % |
| Срок реализации программы | 2018-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем средств, необходимых для реализации Программы, на 2018-2022 годы составляет  15 020,80 тыс.руб.  В том числе по годам ее реализации:  2018 год – 6 164,60 тыс.руб.,  2019 год – 8 556,20 тыс.руб.,  2020 год – 100,0 тыс.руб.,  2021 год – 100,0 тыс.руб.,  2022 год – 100,0 тыс.руб.,  Из них:  средства местного бюджета – 427,80 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 427,80 тыс.руб.  Иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:  из средств федерального бюджета –  11 528,45 тыс.руб.,  в том числе по годам реализации:  2018 год – 3 643,95 тыс.руб.,  2019 год – 7884,50 тыс.руб.,  из средств областного бюджета –  2 239,48 тыс.руб.,  в том числе по годам реализации:  2018 год – 1995,58 тыс.руб.,  2019 год – 243,90 тыс.руб.  из средств бюджета поселений– 525,07 тыс. руб.  в том числе по годам реализации:  2018 год – 525,07 тыс. руб.,  средства юридических и физических лиц –  300,00 тыс.руб.  2020 год – 100,0 тыс.руб.,  2021 год – 100,0 тыс.руб.,  2022 год – 100,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.  2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.  3.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.  4. Внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, площадей, скверов, парков культуры и отдыха, других объектов внешнего благоустройства. |

**1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства Крапивинского муниципального района**

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации является одним из приоритетных направлений стратегического развития Российской Федерации. Основным принципом формирования комфортной городской среды является комплексный подход при создании эффективной системы благоустройства, в том числе за счет реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных территорий общего пользования в населенных пунктах с численностью населения более 1000 человек и обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) в городах с численностью до 250000 человек.

На начало 2017 г. численность населения муниципального образования Крапивинского района составила 23 970 человек. Уровень благоустройства определяет комфортность проживания горожан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективных решений, включающих комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Уже много лет подряд, особенно в весенний период, на территории района организуются субботники, в ходе которых граждане и организации в добровольном порядке принимают участие в благоустройстве территорий, прилегающих к своим домам, офисам, территориям общего пользования. Так, ежедневно в таких субботниках принимает участие более 200 человек.

В 2017 году жителями многоквартирных домов Крапивинского муниципального района собственными силами произведены работы по устройству клумб и посадке деревьев на придомовых территориях.

В целях реализации настоящей муниципальной программы под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также территорий общего пользования будет осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания гостей, а также комфортное современное «общественное пространство».

**2. Приоритеты реализуемой политики в сфере благоустройства на территории Крапивинского муниципального района, цели и задачи.**

|  |  |
| --- | --- |
| Основные приоритеты политики в сфере благоустройства | 1. Создание благоприятной, безопасной и комфортной среды для проживания и жизнедеятельности населения.  2. Сохранение природных объектов, в том числе объектов озеленения.  3. Поддержание высокого уровня санитарного и эстетического состояния территории. |
| Цель  муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Крапивинского муниципального района. |
| Задачи  муниципальной программы | 1. Обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Крапивинского муниципального района с учетом приоритетов территориального развития.  2. Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образований Крапивинского муниципального района.  3. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий Крапивинского муниципального района в соответствии с едиными требованиями. |

Справочно: в целях реализации настоящей муниципальной программы под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

**3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм и основных мероприятий**

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

Основными мероприятиями муниципальной программы являются:

3.1.Благоустройство дворовых территорий;

3.2. Обустройство мест массового отдыха населения (парков).

Мероприятия программы направлены на создание благоприятной, безопасной и комфортной среды для проживания и жизнедеятельности населения Крапивинского района.

Разработка данных программ формируется на основе:

- поступивших заявок от заинтересованных лиц, их оценки и рассмотрения о включении в муниципальную программу, предусмотренных постановлением администрации Крапивинского муниципального района [от «22» февраля 2018 №121](http://192.168.99.77:8080/content/act/82c7957b-48a9-413a-81db-2d684fe029ec.doc) «Об отдельных вопросах подготовки и обсуждения муниципальной программы «Формирование современной городской среды Крапивинского муниципального района» на 2018- 2022 годы»,

- проведенной инвентаризации дворовых и общественных территорий (постановление администрации Крапивинского муниципального района [от 19.02.2018 № 112](http://192.168.99.77:8080/content/act/9a313921-1a96-41df-91dc-d9d232ddaf7e.doc) «Об утверждении порядка инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Крапивинском муниципальном районе»

- адресного перечня территорий общего пользования, перечня многоквартирных домов, дворовые территории которых были отобраны с учетом результатов общественного обсуждения проекта муниципальной программы (Приложение № 4);

- адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2022 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления (Приложение № 6);

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий должно осуществляться в соответствии с установленным действующим законодательством, требованиями обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Все работы формируются из:

- порядка разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн проектов благоустройства дворовой территории (Приложение № 3).

- минимального и дополнительного перечня работ (Приложение № 1);

- форм и минимальной доли финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц (Приложение № 2), порядка аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием (Приложение № 5).

**4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Крапивинском муниципальном районе на 2018-2022 год»**

В рамках муниципальной программы планируется софинансирование за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Кемеровской области, средств бюджета муниципального образования, а также софинансирование за счет средств жителей многоквартирных домов, дворовые территории которых планируются к благоустройству за счет выполнения дополнительного перечня работ в рамках муниципальной программы. Муниципальная программа реализуется за счет выполнения комплекса мероприятий, которые будут предусмотрены Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Кемеровской области местным бюджетам в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Всего  2018 -2022 год | Объемы финансовых ресурсов, тыс. руб. | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в Крапивинском муниципальном районе» на 2018-2022 годы» | Всего | 15020,80 | 6164,60 | 8556,20 | 100,0 | 100,00 | 100,00 |
| Местный бюджет | 427,80 | 0,0 | 427,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет поселений | 525,07 | 525,07 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 11528,45 | 3643,95 | 7884,50 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 2239,48 | 1995,58 | 243,90 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Средства юридических и физических лиц | 300,0 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 100,00 | 100,00 |
| Благоустройство дворовых  Территории | Всего | 13821,86 | 5944,22 | 7577,64 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Местный бюджет | 378,88 | 0 | 378,88 |  |  |  |
| Иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет поселений | 506,57 | 506,57 | 0,00 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 10496,31 | 3513,51 | 6982,80 |  |  |  |
| Областной бюджет | 2140,10 | 1924,14 | 215,96 |  |  |  |
| Средства юридических и физических лиц | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Обустройство мест массового отдыха населения (парков). | Всего | 1198,92 | 220,37 | 978,55 |  |  |  |
| Местный бюджет | 48,93 | 0,00 | 48,93 |  |  |  |
| Иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет поселений | 18,50 | 18,50 | 0,00 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 1032,17 | 130,44 | 901,73 |  |  |  |
| Областной бюджет | 99,32 | 71,43 | 27,89 |  |  |  |
| Средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |

**5. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ожидаемые результаты  реализации программы | Оценка влияния ожидаемых  результатов на функционирование экономики и социальной сферы  муниципального образования | |
| 1. | Доведение до 100% доли благоустроенных дворовых территорий Крапивинского муниципального района | - повысит качество городской среды;  - улучшит параметры качества жизни населения, демографическую ситуацию;  - повысит конкурентоспособность муниципального образования, его привлекательность для населения и бизнеса;  - сформирует на территории муниципального образования новые и современные общественные пространства. | |
| 2. | Благоустройство общественных территорий Крапивинского муниципального района |
| Основные риски, оказывающие влияние на конечные результаты  реализации мероприятий региональной программы | | | |
| №  п/п | Наименование риска | | Мероприятия по  предупреждению рисков |
| 1. | Бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов. | | 1. Реализация требований об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающих территорий.  2. Использование механизмов софинансирования гражданами и организациями мероприятий по благоустройству. |
| 2. | Риски, связанные с возможностью невыполнения гражданами и организациями своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы. | | 1. Закрепление в протоколах общих собраний и договорах о выделении бюджетного финансирования обязательств по софинансированию работ и ответственности за их нарушение  2. Использование механизмов судебного взыскания задолженности. |
| 3. | Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и т.п. | | 1. Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса.  2. Проведение встреч с населением, семинаров, круглых столов.  3. Участие представителей органов местного самоуправления в общих собраниях собственников помещений в МКД. |
| 4. | Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы и т. д. | | 1. Проведение предварительной методологической работы, в том числе с привлечением экспертов.  2. Учёт единой методологии, разработанной на федеральном уровне.  3. Организация жесткого контроля соблюдения графиков реализации муниципальной программы.  4. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Главы города о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий программы. |

**6. Плановое значение целевого показателя (индикатора)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя (индикатора) | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | «Формирование комфортной городской среды» | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 3 | 9 | 15 | 26 | 37 |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 8 | 24 | 40 | 70 | 100 |
|  | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | га | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
|  | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | трудовое участия заинтересованных лиц в выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Кол-во объектов | 10 | 8 | 10 | 2 | 3 |
|  |  | Удовлетворенность населения благоустройством территории | % | 60 | 63 | 66 | 70 | 75 |

**7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности мероприятий, входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.**

Эффективность реализации муниципальной программы, состоящей из мероприятий, определяется как оценка эффективности реализации каждого мероприятия, входящего в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий.

Для оценки результативности мероприятий используются плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности мероприятий определяется по формулам:

Iр = Σ(Mn\*S),

где:

Iр – индекс результативности мероприятий;

S – соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

S = Rп/Rф,

где:

Rп – плановый результат целевого значения показателя;

Rф – достигнутый результат целевого значения показателя;

Mn – весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие. Вес показателя рассчитывается по формуле:

Mn = 1/N,

где:

N – общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий к планируемым затратам мероприятий.

Эффективность мероприятий определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности мероприятий определяется по формуле:

Iэ = (Vф\*Iр)/Vn,

где:

Iэ – индекс эффективности мероприятий;

Vф – объем фактического совокупного финансирования мероприятий;

Iр – индекс результативности мероприятий;

Vn – объем запланированного совокупного финансирования мероприятий.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации мероприятий:

наименование индикатора – индекс эффективности мероприятий (Iэ).

Высоким уровнем эффективности мероприятий считается значение показателя Iэ, находящееся в пределах от 0,9 до 1,1.

Запланированным уровнем эффективности мероприятий считается значение показателя Iэ, находящееся в пределах от 0,8 до 0,9.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

**8. Порядок внесения изменения в программу**

1. По решению общественной комиссии внесение изменений в данную программу может быть осуществлено на основании:

- изменения объемов финансирования из различных источников, предусмотренных программой;

- изменения требований федерального и областного законодательства;

- роста числа участников программы;

- форс-мажорных обстоятельств.

2. Постановлением администрации Крапивинского муниципального района данные изменения вносятся в программу.

Заместитель главы

Крапивинского муниципального района

Н.Ф.Арнольд

**Приложение № 1**

**к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Крапивинского муниципального района**

**от 24.01.2019г. № 40**

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определён в соответствии с региональной программой и включает в себя:

а) ремонт дворовых проездов;

б) обеспечение освещения дворовых территорий,

в) установка скамеек, урн для мусора;

Визуализированный (фото) перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории, указан в приложении к муниципальной программе.

Визуальный перечень образцов элементов благоустройства:

внешние размеры (ВхШхГ), мм - 510х250х250;

внутренний объем, л – 25;

наличие пепельницы – нет;

Размер

Размер

наличие внутреннего контейнера – нет;

способ опустошения урны – опрокидывание;

покрытие - полимерное порошковое;

цвет покрытия – зелёная;

вес, кг – 5.







Размер:

















длина: 1500 мм;

высота: 500 мм;

ширина: 400 мм.

Материал:

труба профильная 25х50 14 м;

брусок 80х40 - 4 шт.

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работ | Единица измерения | Единичная расценка, руб. | |
| 1 | Строительство внутриквартального, дворового проезда, автостоянки с асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | с бордюром  1609 | без бордюра  1134 |
| 2 | Ремонт внутриквартального, дворового проезда, автостоянки с фрезерованием верхнего слоя и асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | с бордюром  1948 | без бордюра  1032 |
| 3 | Строительство тротуара (пешеходной дорожки) с асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | с бордюром  1557 | без бордюра  853 |
| 4 | Поднятие горловины колодца (без стоимости люка) | 1 шт. | 4595 | |
| 5 | Поднятие горловины колодца (со стоимостью люка) | 1 шт. | 12598 | |
| 6 | Установка скамейки | 1 шт. | 1034 | |
| 7 | Стоимость скамейки | 1 шт. | 5500 | |
| 8 | Установка урн для мусора | 1 шт. | 497 | |
| 9 | Стоимость урны для мусора | 1 шт. | 1300 | |
| 10 | Стоимость установки светильника (над подъездом дома) | 1 пм | 11867 | |
| 11 | Стоимость светильника | 1 шт. | 4523 | |

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых

территорий многоквартирных домов

а) ремонт автомобильных парковок,

б) озеленение территорий,

в) ремонт тротуаров, ремонт твердых покрытий аллей, пешеходных дорожек, пешеходных мостиков,

г) ремонт отмостки,

д) оборудование детских и (или) спортивных площадок,

е) установка дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм.

ж) иные виды работ.

**Приложение № 2**

**к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Крапивинского муниципального района**

**от 29.01.2019г. № 40**

**Форма и минимальная доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий**

1. Минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий – обязательное софинансирование заинтересованными лицами не менее 20% от общей стоимости необходимых для выполнения работ.

Для работ, предусмотренных подпунктами д. (оборудование детских и (или) спортивных площадок), ж. (установка дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм) дополнительного перечня работ приложение №1 – обязательное софинансирование заинтересованными лицами не менее 90% от общей стоимости необходимых для выполнения работ.

2. Трудовое участие заинтересованных лиц в работах по благоустройству в рамках минимального и дополнительного перечней не является обязательным и может быть предложено заинтересованными лицами дополнительно к предложению о финансовом участии.

Формами трудового участия могут быть:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, посадка деревьев);

- предоставление материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

**Приложение № 3**

**к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Крапивинского муниципального района**

**от 24.01.2019г. № 40**

**Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории.**

Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории или территории общего пользования, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-проект).

Содержание дизайн - проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению. Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных в Крапивинском муниципальном районе, осуществляется заинтересованными лицами.

Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных данной муниципальной программой и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

Обсуждение дизайн-проектов благоустройства дворовой территории проводится с привлечением лиц, уполномоченных решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, органов местного самоуправления, управляющих домом организаций.

Утверждение дизайн - проекта осуществляется уполномоченным представителем собственников помещений в многоквартирном доме (если иной порядок не был установлен решением общего собрания).

**Приложение № 4**

**к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Крапивинского муниципального района**

**от 24.01.2019г.**

На основании предложений граждан, одобренных в порядке, предусмотренным постановлением администрации Крапивинского муниципального района [от «22» февраля 2018 № 121](http://192.168.99.77:8080/content/act/82c7957b-48a9-413a-81db-2d684fe029ec.doc) «Об отдельных вопросах подготовки и обсуждения муниципальной программы «Формирование современной городской среды Крапивинского муниципального района» на 2018-2022 годы, сформирован адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству:

- пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д. №4А, 4В, 4Д.

и перечень территорий общего пользования, подлежащих благоустройству:

- общественная территория, Центральный бульвар в пгт Зеленогорский

В случае экономии денежных средств, при выполнении работ по благоустройству дворовых и общественных территорий будет определен дополнительный перечень дворовых и общественных территорий.

**Приложение № 5**

**к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Крапивинского муниципального района**

**от 24.01.2019г. № 40**

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием

Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется на специальном счете.

Расходование средств осуществляется уполномоченным предприятием в строгом соответствии с их целевым назначением с учетом положений Федерального закона [от 05.04.2013 № 44-ФЗ](http://nla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/e3582471-b8b8-4d69-b4c4-3df3f904eea0.html) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Уполномоченное предприятие осуществляет учет поступающих средств, а также ежемесячное опубликование указанных данных на сайте органа местного самоуправления и направление их в этот же срок в адрес общественной комиссии, создаваемой в соответствии с Правилами предоставления федеральной субсидии.

Денежные средства должны быть перечислены заинтересованными лицами до 31 декабря текущего года.

**Приложение № 6**

**к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Крапивинского муниципального района**

**от 24.01.2019г. № 40**

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2022 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления