**Утверждена**

**постановлением администрации**

**Крапивинского муниципального района**

**от 16.12.2013 г. №1833**

**ПАСПОРТ Муниципальной Программы «Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда Крапивинского муниципального района» на 2014 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная Программа «Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда Крапивинского муниципального района» на 2014г.» (далее - Программа) |
| Директор Программы | заместитель главы Крапивинского муниципального района И.С. Арефьев. |
| Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы | Отдел строительства администрации Крапивинского муниципального района. |
| Исполнители муниципальной программы | - Администрация Крапивинского муниципального района;  - Управление образования администрации Крапивинского муниципального района;  - Управление культуры администрации Крапивинского муниципального района |
| Цели муниципальной программы | Формирование комфортных и безопасных условий для населения района в соответствии со стандартами качества и безаварийной работы объектов. Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения населения. Создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности. Сохранение и развитие базы для занятия физической культурой и спортом в целях формирования здорового образа жизни населения Крапивинского района, а также активизации культурно-досуговой деятельности. Ремонт помещений учреждений культуры и образования в соответствии с современными требованиями, повышение эффективности потребления электрической и тепловой энергии. Повышение уровня комфорта, улучшение эстетического вида и архитектурного облика объектов социальной сферы |
| Задачи муниципальной программы | Выполнение ремонтно-строительных работ, электромонтажных работ в учреждениях социальной сферы. Строительство, проведение капитального ремонта и ввод в эксплуатацию объектов социальной сферы. |
| Сроки реализации программы | 2014 год |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы составит 10 000 тыс. руб.- бюджет Крапивинского муниципального района |
| Ожидаемые конечные результаты Программы реализации программы | Важнейшими целевыми индикаторами является количество отремонтированных и построенных объектов социальной инфраструктуры. Реализация программы должна обеспечить за 2014 год:  для общеобразовательных и дошкольных учреждений  - отремонтированных объектов -12 ед.  - объектов с разработкой ПСД – 2ед.  - объектов с устройством технического присоединения к зданиям – 1ед.  2. для учреждений культуры клубного типа –  - объектов с разработкой ПСД – 3ед.  - объектов устройством технического присоединения к зданиям – 1ед.  для объектов администрации Зеленогорского городского поселения  - отремонтированных объектов -1 ед.  - объектов с разработкой ПСД – 1ед.  для администрации Борисовского сельского поселения  - объектов с разработкой ПСД – 3ед.  для администрации Барачатского сельского поселения  - объектов с разработкой ПСД – 1ед.  для администрации Шевелевского сельского поселения  - объектов с устройством наружных сетей -1 ед.  7. для администрации Крапивинского городского поселения  - отремонтированных объектов -1 ед.  - объектов с разработкой ПСД – 1ед.  - объектов с устройством наружных сетей освещения – 1ед. |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния в Крапивинском муниципальном районе сферы деятельности, для решения задач которой разработана муниципальная программа, с указанием основных показателей и формулировкой основных проблем**

На территории Крапивинского района в настоящее время находятся следующие объекты культуры и образования (101 объект) в том, числе: музыкальные школы - 3 объекта; дома культуры – 28 объектов; библиотеки – 27 объектов; дом молодежи -1 объект; основные и начальные общеобразовательные школы, школы-сад -19 объектов; дома творчества - 3 объекта, дошкольные учреждения - 19 объектов; центр диагностики консультирования - 1 объект;

Проведенное обследование объектов социальной инфраструктуры и анализ выявили ряд проблем:

- Существующая на сегодняшний момент сеть объектов социальной инфраструктуры не соответствует сложившейся системе расселения и демографической структуре населения: наблюдается внутрирайонная дифференциация уровня обеспеченности населения объектами социальной сферы, их загруженность, жители отдаленных и малых населенных пунктов сталкиваются с повышенными трудностями в получении различных услуг социальной инфраструктуры.

- Фактическое состояние большинства объектов социальной инфраструктуры, уровень их благоустроенности и безопасности не соответствует современным требованиям: основная часть объектов социальной инфраструктуры Крапивинского района была построена в 50-60х годах прошлого века. Нормативные требования к проектированию и строительству зданий и сооружений того времени существенно отличаются от современных подходов к уровню благоустроенности, функциональности, безопасности, энергоэффективности и долговечности.

Поэтому, сохраняется высокий уровень износа объектов социальной инфраструктуры и низкий уровень их благоустроенности, требуется приведение их в соответствие с современными стандартами обеспечения безопасности; изношенность и устаревание инженерных коммуникаций приводят к высоким затратам на содержание (отопление, водоснабжение) объектов социальной инфраструктуры.

**Раздел 2. Описание целей и задач муниципальной программы с указанием сроков и этапов реализации муниципальной программы**

Цель Программы:

- формирование комфортных и безопасных условий для населения района в соответствии со стандартами качества и безаварийной работы объектов;

-комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения населения;

- создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности;

- сохранение и развитие базы для занятия физической культурой и спортом в целях формирования здорового образа жизни населения Крапивинского района, а также активизации культурно-досуговой деятельности;

-ремонт помещений учреждений культуры и образования в соответствии с современными требованиями, повышение эффективности потребления электрической и тепловой энергии;

- повышение уровня комфорта, улучшение эстетического вида и архитектурного облика объектов социальной сферы.

Задачи Программы:

- выполнение ремонтно-строительных работ, электромонтажных работ в учреждениях социальной сферы.

- строительство, проведение капитального ремонта и ввод в эксплуатацию объектов социальной сферы.

Срок реализации муниципальной программы – 2014 год.

**Раздел 3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы**

Программой предусматривается реализация следующих мероприятий:

- Модернизация объектов образования обеспечит выполнение ремонтно-строительных работ и проектно-сметной документации на 12 объектах (в том числе 7школ, 1 детский сад, 2 школа- сад, 1 – спортивная школа,1 – спортивный комплекс);

- Модернизация объектов культуры - обеспечит выполнение ремонтных работ и проектно-сметной документации на 5 объектах (в том числе 3 домов культуры, 1 – клуб ветеранов, 1 – библиотеки);

- Модернизация объектов администрации Зеленогорского городского поселения - обеспечит выполнение ремонтных работ и проектно-сметной документации на 2 объектах (в том числе 1- жилой дом, 1- административное здание);

- Модернизация объектов администрации Борисовского сельского поселения - обеспечит выполнение проектно-сметной документации и изыскательных работ на 1 объекте (в том числе 1- жилой дом);

- Модернизация объектов администрации Барачатского сельского поселения - обеспечит выполнение проектно-сметной документации на 1 объекте (в том числе 1- жилой дом);

- Модернизация объектов администрации Шевелевского сельского поселения - обеспечит выполнение работ по устройству наружных сетей на 1 объекте (в том числе 1- жилой дом);

- Модернизация объектов администрации Крапивинского городского поселения - обеспечит выполнение работ ремонтно-строительных и проектно-сметных работ на 2 объектах (в том числе 1- территория п. Крапивинский, 1 – жилой дом);

**Раздел 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с Перечнем мероприятий Программы. Сумма расчетных затрат на реализацию Программы в 2014 году составляет 10000,000тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | **Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей 2014 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | «Модернизация объектов социальной сферы Крапивинского муниципального района» на 2014год | Всего | 10000,000 |
| районный бюджет | 10000,000 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 |
|  | областной бюджет | 0,000 |
| 1 | Модернизация объектов образования | Всего | 3104,266 |
| районный бюджет | 3104,266 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 |
|  | областной бюджет | 0,000 |
| 1.1. | Частичная замена кровли, ремонт отмостки, козырька запасного выхода МБОУ "Тарадановская средняя общеобразовательная школа" | районный бюджет | 325,000 |
| 1.2. | Замена пола МБОУ «Барачатская основная общеобразовательная школа» | районный бюджет | 260,000 |
| 1.3. | Ремонт кровли, стягивание стены в спортивном зале МБОУ «Красноключинская основная общеобразовательная школа» | районный бюджет | 199,489 |
| 1.4. | Ремонт кровли МБОУ «Ключевская начальная школа- детский сад» | районный бюджет | 97,668 |
| 1.5. | Ремонт кровли МБОУ ДОД "Крапивинская ДЮСШ" | районный бюджет | 226,500 |
| 1.6. | Ремонт стен, установка радиаторов отопления МБОУ «Зеленовская основная общеобразовательная школа» | районный бюджет | 30,883 |
| 1.7. | Проектно-сметная документация на капитальный ремонт МБОУ «Шевелевская средняя общеобразовательная школа» | районный бюджет | 663,67661 |
| 1.8. | Техническое присоединение МБОУ «Шевелевская средняя общеобразовательная школа» | районный бюджет | 7,18124 |
| 1.9. | Ремонт кровли гаража здания МБОУ «Мунгатская основная общеобразовательная школа» | районный бюджет | 141,000 |
| 1.10. | Капитальный ремонт МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа" | районный бюджет | 300,86118 |
| 1.11. | Замена канализации МКОУ Березовская начальная школа -детский сад" | районный бюджет | 184,247 |
| 1.12. | Строительство 2 веранд МКДОУ "Шевелевский детский сад" | районный бюджет | 199,998 |
| 1.13. | Технический паспорт "Лыжно-роллерная трасса" | районный бюджет | 342,261 |
| 1.14. | Разработка ПСД на опоры "Лыжно-роллерная трасса" | районный бюджет | 30,000 |
| 1.15. | Устройство оттяжек на мачтах освещения стадиона "Лыжно-роллерная трасса" | районный бюджет | 95,501 |
| 2 | Модернизация объектов культуры | Всего | 2204,590 |
| районный бюджет | 2204,590 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 |
|  | областной бюджет | 0,000 |
| 2.1. | Ремонт кирпичной стены, канализации, утепление фасада СДК Каменный | районный бюджет | 52,71106 |
| 2.2. | Ремонт стен и системы водоотведения МБУК "Крапивинская центральная районная библиотека" | районный бюджет | 680,110 |
| 2.3. | Ремонт помещений, установка окон Крапивинский сельский клуб ветеранов | районный бюджет | 160,000 |
| 2.4. | Техническое присоединение "Строительство клуба на 150 мест д. Шевели, Крапивинского района Кемеровской области" | районный бюджет | 318,3679 |
| 2.5. | Проектно-сметная документация ГДК п. Зеленогорский | районный бюджет | 993,40079 |
| 3 | Модернизация объектов администрации Зеленогорского городского поселения | Всего | 238,977 |
| районный бюджет | 238,977 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | 0,000 |
| 3.1. | Проектно-сметная документация на ремонт кровли жилого дома пгт. Зеленогорский ул. Центральная, 406 | районный бюджет | 139,000 |
| 3.2. | Устройство покрытий тротуарной плиткой администрации Зеленогорского городского поселения | районный бюджет | 99,977 |
| 4 | Модернизация объектов администрации Борисовского сельского поселения | Всего | 399,604 |
| районный бюджет | 399,604 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 |
|  | областной бюджет | 0,000 |
| 4.1. | Проектно-сметная документация на ремонт жилого дома с. Борисово, ул. Гелогов №3,№5 | районный бюджет | 280,20913 |
| 4.2. | Инженерно-изыскательные работы жилого дома с. Борисово, ул. Гелогов №3,№5 | районный бюджет | 69,952 |
| 4.3. | Проектно-сметная документация на усиление грунтов жилого дома с. Борисово, ул. Гелогов №3,№5 | районный бюджет | 49,443 |
| 5 | Модернизация объектов администрации Барачатского сельского поселения | Всего | 276,000 |
| районный бюджет | 276,000 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 |
|  | областной бюджет | 0,000 |
| 5.1. | Проектно-сметная документация на инженерные сети жилого дома с. Барачаты, ул. Октябрьская,5 | районный бюджет | 276,000 |
| 6 | Модернизация объектов администрации Шевелевского сельского поселения | Всего | 3484,111 |
| районный бюджет | 3484,111 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 |
|  | областной бюджет | 0,000 |
| 6.1. | Наружные сети жилого дома с. Шевели ул. Молодежная,1в | районный бюджет | 3484,11109 |
| 7 | Модернизация объектов администрации Крапивинского городского поселения | Всего | 292,452 |
| районный бюджет | 292,452 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 |
|  | областной бюджет | 0,000 |
| 7.1. | Наружное уличное освещение п. Крапивинский ул. Химиков, ул. Провинциальная, ул. Центральная, ул. Пятаковича, ул. Цветочная, ул. Садовая, ул. Сибирская, ул.1-я Шахтерская, ул. Энергетиков, ул. 70 лет Октября, переулок Молодежный, переулок Ломоносова | районный бюджет | 78,360 |
| 7.2. | Проектно-сметная документация на наружные сети п. Крапивинский, ул. Кирова,43б | районный бюджет | 158,000 |
| 7.3. | Ремонт колодца телефонной связи п. Крапивинский, ул. Кирова,43б | районный бюджет | 56,092 |

**Раздел 5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Важнейшими целевыми индикаторами является количество отремонтированных объектов социальной инфраструктуры.

Основными критериями эффективности реализации Программы являются:

- проведения ремонта и подготовка объекта к эксплуатации после ремонта объектов социальной сферы, в том числе:

Эффективность развития социальной инфраструктуры характеризуется следующими целевыми индикаторами:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) |
| 2014 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| «Модернизация объектов социальной сферы Крапивинского муниципального района» на 2014год | |  |  |  |
| 1. Модернизация объектов образования | | Количество отремонтированных объектов | ед. | 12 |
| Количество объектов с разработкой ПСД | ед. | 2 |
| Количество объектов с устройством технического присоединения к зданиям | ед. | 1 |
| 2. Модернизация объектов культуры | | Количество объектов с разработкой ПСД | ед. | 3 |
| Количество объектов устройством технического присоединения к зданиям | ед. | 1 |
|  | | Количество объектов устройства технического присоединения | ед. | 1 |
| 3. Модернизация объектов администрации Зеленогорского городского поселения | | Количество отремонтированных объектов | ед. | 1 |
| Количество объектов с разработкой ПСД | ед. | 1 |
| 4. Модернизация объектов администрации Борисовского сельского поселения | | Количество объектов с разработкой ПСД | ед. | 3 |
| 5. Модернизация объектов администрации Барачатского сельского поселения | Количество объектов с разработкой ПСД | ед. | 1 |
| 6. Модернизация объектов администрации Шевелевского сельского поселения | Количество объектов на устройство наружных сетей | ед. | 1 |
| 7. Модернизация объектов администрации Крапивинского городского поселения | Количество объектов на устройство наружных сетей освещения | ед. | 1 |
| Количество объектов с разработкой ПСД | ед. | 1 |
| Количество отремонтированных объектов | ед. | 1 |

**Приложение №1**

**к муниципальной программе**

**Методика проведения оценки эффективности муниципальной программы**

1. Ежегодно проводится оценка эффективности программы.

2. Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных целей, фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями с формированием абсолютных и относительных отклонений.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой механизм контроля за выполнением ее мероприятий в зависимости от степени достижения цели и задач, определенных муниципальной программой, оптимальной концентрации средств на обеспечение ее основных [мероприятий](consultantplus://offline/ref=44E9298BF81B267F84BFDA33D7F80FA49281676FC2AB412D0CBA07B9B17FBC4E943D6CB09C047C2C268470l9u5I).

Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает достижение целей и решение задач в соотношении ожидаемых конечных результатов с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления планируемых и фактических значений целевых показателей (индикаторов) через коэффициент эффективности.

Коэффициент эффективности муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где:



- сумма условных индексов по всем целевым показателям (индикаторам);



- сумма максимальных значений условных индексов по всем целевым показателям (индикаторам).



Условный индекс целевого показателя (индикатора) определяется исходя из следующих условий:

при выполнении (перевыполнении) планового значения целевого показателя (индикатора) в отчетном периоде целевому показателю (индикатору) присваивается условный индекс "1";

при невыполнении планового значения целевого показателя (индикатора) в отчетном периоде целевому показателю (индикатору) присваивается условный индекс "0".

По результатам определения коэффициента эффективности муниципальной программе присваиваются следующие критерии оценок:

«хорошо» - при КЭП 0,75;



«удовлетворительно» - при 0,5 КЭП < 0,75;



«неудовлетворительно» - при КЭП < 0,5.