**Приложение к**

**постановлению администрации**

**Крапивинского муниципального района**

**от 23.12.2013 г. №1878**

**Муниципальная целевая Программа «Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда Крапивинского муниципального района» на 2013 год**

**ПАСПОРТ Муниципальной целевой Программы «Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда Крапивинского муниципального района» на 2013 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная целевая Программа «Модернизация объектов социальной сферы Крапивинского муниципального района» на 2013 г.» (далее - Программа) |
| Дата принятия и наименование решения о разработке программы | Распоряжение администрации Крапивинского муниципального района №87-р от 31.10.2012 г. «О разработке муниципальной целевой программы по модернизации объектов социальной сферы Крапивинского муниципального района» на 2013 годы» (далее - Программа) |
| Заказчик Программы  | Администрация Крапивинского муниципального района  |
| Директор Программы | заместитель главы Крапивинского муниципального района И.С. Арефьев.  |
| Основной разработчик Программы | Отдел строительства администрации Крапивинского муниципального района. |
| Цель Программы  | Формирование комфортных и безопасных условий для населения района в соответствии со стандартами качества и безаварийной работы объектов.  |
| Задачи Программы  | Выполнение ремонтно-строительных работ, электромонтажных работ, пусконаладочных работ в учреждениях социальной сферы. |
| Сроки реализации Программы | 2013 год |
| Основные мероприятия программы | - Модернизация объектов образования- Модернизация объектов культуры |
| Основные исполнители программы | - Управление образования администрации Крапивинского муниципального района- Управление культуры администрации Крапивинского муниципального района- Администрации городских и сельских поселений |
| Объемы и источники финансирования Программы | Всего 36596,17776 тыс. руб.- бюджет Крапивинского муниципального района |
| Ожидаемые конечные результаты Программы реализации программы | Создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности. Сохранение и развитие базы для занятия физической культурой и спортом в целях формирования здорового образа жизни населения Крапивинского района, а также активизации культурно-досуговой деятельности. Ремонт помещений учреждений культуры и образования в соответствии с современными требованиями, повышение эффективности потребления электрической и тепловой энергии. Повышение уровня комфорта, улучшение эстетического вида и архитектурного облика объектов социальной сферы.Важнейшими целевыми индикаторами является количество отремонтированных и реконструированных объектов социальной инфраструктуры. |
| Организация контроля за выполнением программы | Организация контроля за выполнением программы осуществляет заказчик Программы – администрация Крапивинского муниципального района |

**Раздел 1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программным методом.**

Главной функцией отраслей социальной сферы является удовлетворение потребностей населения в особом социально-экономическом продукте - услугах, сама же инфраструктура - это материально-техническая база, позволяющая осуществлять набор функций и мер для создания необходимой услуги.

На территории Крапивинского района в настоящее время находятся следующие объекты культуры и образования: музыкальные школы - 3 объекта; дома культуры – 27 объектов; отдельно стоящие библиотеки – 9 объектов; дом молодежи -1 объект; основные и начальные общеобразовательные школы, дома творчества, дошкольные учреждения, оздоровительные центры - 42 объекта;

Все выше перечисленные объекты социальной сферы имеют достаточно высокий уровень износа, т.к. некоторые эксплуатирующие в настоящее время здания относятся к 50-60 годам постройкам прошлого века и лишь незначительная часть построена в недавнее время. Поэтому состояние имеющейся материально- технической базы учреждений образований и культуры не отвечают современным требованиям эксплуатации, требуют программного подхода при осуществлении реконструкций, ремонта объектов социальной сферы Крапивинского района.

**Раздел 2. Цели и задачи программы**

Цель Программы: Формирование комфортных и безопасных условий для населения района в соответствии со стандартами качества и безаварийной работы объектов.

Задачи Программы: Выполнение ремонтно-строительных работ, электромонтажных работ, пусконаладочных работ в учреждениях социальной сферы.

**Раздел 3. Система программных мероприятий**

Программой предусматривается реализация следующих мероприятий:

- Модернизация объектов образования – реализация программы обеспечит выполнение ремонтно-строительных работ, всего 21 объект (в том числе 9 школ, 6 детских садов, 3 школы - сад, 1 спортивная школа, 1 строительный комплекс, 1 ипподром);

- Модернизация объектов культуры - реализация программы обеспечит выполнение ремонтных и пусконаладочных работ, всего 14 объект (в том числе 8 домов культуры, 1 – центральный дом молодежи, 3 – библиотеки, 1- сельский клуб ветеранов, 1 детская музыкальная школа);

- Модернизация объектов Зеленогорского городского поселения - реализация программы обеспечит выполнение ремонтно-строительных работ, выполнение проектно-сметной документации, всего 1 объект (в том числе 1 жилой дом);

- Модернизация объектов Борисовского сельского поселения - реализация программы обеспечит выполнение проектно-сметной документации на 1 жилой дом;

 - Модернизация объектов Барачатского сельского поселения - реализация программы обеспечит выполнение ремонтно-строительных работ и проектно-сметной документации, всего 2 объекта (в том числе 1 жилой дом, 1 ипподром);

- Модернизация объектов Крапивинского муниципального района - реализация программы обеспечит выполнение ремонтно-строительных работ и проектно-сметной документации, выполнение проектно-сметной документации, всего 2 объекта (в том числе: 1 станция технического обслуживания, 1 жилой дом);

- Модернизация объектов Шевелевского сельского поселения - реализация программы обеспечит выполнение ремонтно-строительных работ и проектно-сметной документации, всего 1 объекта (в том числе 1 жилой дом);

- Модернизация объектов Банновского сельского поселения - реализация программы обеспечит выполнение ремонтно-строительных работ на 1 объекте (в том числе кладбище п. Михайловский);

- Модернизация объектов Крапивинского городского поселения - реализация программы обеспечит выполнение работ на 1 объекте (в том числе уличное освещение п. Крапивинский);

Перечень конкретных мероприятий приведены в разделе 7 Программы.

**Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы**

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с Перечнем мероприятий Программы. Сумма расчетных затрат на реализацию Программы в 2013 году составляет 36596,17776 тыс. руб.

**Раздел 5. Оценка эффективности реализации Программы**

Создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности. Сохранение и развитие базы для занятия физической культурой и спортом в целях формирования здорового образа жизни населения Крапивинского района, а также активизации культурно-досуговой деятельности. Ремонт помещений учреждений культуры и образования в соответствии с современными требованиями, повышение эффективности потребления электрической и тепловой энергии. Повышение уровня комфорта, улучшение эстетического вида и архитектурного облика объектов социальной сферы.

Важнейшими целевыми индикаторами является количество отремонтированных и реконструированных объектов социальной инфраструктуры.

Целевые индикаторы Программы приведены в приложении к Программе

**Раздел 6. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации.**

Директор программы организует управление реализацией программы.

Контроль за реализацией программы осуществляет заказчик программы.

Финансовый контроль за расходованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию программ, осуществляется в установленном порядке. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программ директор программы в течение года ежеквартально (не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляет в отдел экономического развития администрации Крапивинского муниципального района отчет о результатах реализации программы по форме согласно приложению №4 к настоящему Порядку.

Ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, директор программы представляет в отдел экономического развития администрации Крапивинского муниципального района:

1) отчет о результатах реализации программы по форме согласно приложению №4 к настоящему Порядку;

2) пояснительную записку, содержащую:

- сведения о результатах реализации программы за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств районного бюджета, привлеченных средств из иных не запрещенных законодательством источников;

- сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программы;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

- сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;

- оценку результатов реализации программы;

3) Оценка результатов реализации программы проводится по форме согласно приложению №5 к настоящему Порядку.

Ежегодно директор программы направляет итоги реализации программы за отчетный год на рассмотрение коллегии администрации Крапивинского муниципального района

**Раздел 7. Программные мероприятия**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование программы, подпрограмм, программных мероприятий | Плановый период | Объем финансирования (тыс. руб.) | Исполнитель программного мероприятия | **Ожидаемый результат** |
| **Всего** | **в том числе:** |
| **районный бюджет** | **иные не запрещенные законодательством источники** |
| **Федеральный бюджет** | **областной бюджет** | **внебюджетные источники** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|   | Всего по программе | 2013 | 36596,17776 | 36596,17776 |   |   |   |   |   |
| 1. Модернизация объектов образования |
|  | Всего  |  | 25994,17615 | 25994,17615 |  |  |  |  |  |
| 1.1.  | Ремонт системы канализации в подвале МБОУ "Тарадановская средняя общеобразовательная школа |  2013 |  41,367 |  41,367 |   |   |   |  Управление образования | ремонт системы канализации в подвале |
|  | Ремонтно-строительные работы (частичная замена кровли, ремонт отмостки, козырька запасного выхода) МБОУ "Тарадановская средняя общеобразовательная школа  | 2013 | 325 | 325 |  |  |  |  | Ремонтно-строительные работы (частичная замена кровли, ремонт отмостки, козырька запасного выхода) |
|  | Ремонт электроосвещения здания МБОУ "Тарадановская средняя общеобразовательная школа | 2013 | 1926,27499 | 1926,27499 |  |  |  | Управление образования | Ремонт электроосвещения здания |
|  | Проектно-сметная документация на ремонт электроосвещения и силового оборудования "Тарадановская средняя общеобразовательная школа | 2013 | 199,774 | 199,774 |  |  |  | Управление образования | Проектно-сметная документация на ремонт электроосвещения и силового оборудования |
| 1.2 |  Замена пола МБОУ «Барачатская основная общеобразовательная школа»  |  2013 | 260,00 | 260,00 |   |   |   |  Управление образования |  Замена пола |
| 1.3. | Проектно-сметная документация устройство кровли МБДОУ «Крапивинский детский сад «Светлячок» | 2013 | 380 | 380 |  |  |  | Управление образования | Проектно-сметная документация устройство кровли |
| 1.4. | МБОУ ДОД "Крапивинская ДЮСШ"  |  2013 |  226,500 | 226,500 |   |   |   |  Управление образования |  Ремонт кровли |
| 1.5. | Проектно-сметная документация, геология «Детский сад на 55 мест» в с. Барачаты, Крапивинского района, Кемеровской области | 2013 | 3243,97845 | 3243,97845 |  |  |  | Управление образования | Проектно-сметная документация, геология |
| 1.6. | Ремонт отопительной системы МБДОУ «Крапивинский детский сад №1 «Солнышко» | 2013 | 698,658 | 698,658 |  |  |  | Управление образования | Ремонт отопительной системы |
|  | Замена стеклопакетов МБДОУ «Крапивинский детский сад №1 «Солнышко» | 2013 | 15,18973 | 15,18973 |  |  |  | Управление образования | Замена стеклопакетов  |
| 1.7. | Устройство полов после ремонта отопительной системы МБОУ «Крапивинская начальная общеобразовательная школа» | 2013 | 290 | 290 |  |  |  | Управление образования | Устройство полов после ремонта отопительной системы |
|  | Установка вентилей, задвижек, клапанов, кранов, смесителей МБОУ «Крапивинская начальная общеобразовательная школа» | 2013 | 327,150 | 327,150 |  |  |  | Управление образования | Установка вентилей, задвижек, клапанов, кранов, смесителей |
|  | Ремонт системы отопления МБОУ «Крапивинская начальная общеобразовательная школа» | 2013 | 517,002 | 517,002 |  |  |  | Управление образования | Ремонт системы отопления  |
|  | Проектно-сметная документация МБОУ «Крапивинская начальная общеобразовательная школа» | 2013 | 199,774 | 199,809 |  |  |  | Управление образования | Проектно-сметная документация |
|  | Ремонт помещений под медицинский кабинет МБОУ «Крапивинская начальная общеобразовательная школа» | 2013 | 263,41 | 263,41 |  |  |  | Управление образования | Ремонт помещений под медицинский кабинет |
|  | Утепление потолочного перекрытия, дополнительное отопление МБОУ «Крапивинская начальная общеобразовательная школа» | 2013 | 86,911 | 86,911 |  |  |  | Управление образования | Утепление потолочного перекрытия, дополнительное отопление |
| 1.8. | Ремонт помещений под медицинский кабинет МБОУ «Зеленовская основная общеобразовательная школа»  | 2013 | 350,393 | 350,393 |  |  |  | Управление образования | Ремонт помещений под медицинский кабинет |
|  | Ремонт полов в спортивном зале МБОУ «Зеленовская основная общеобразовательная школа» | 2013 | 408,932 | 408,932 |  |  |  | Управление образования | Ремонт полов в спортивном зале |
|  | Электромонтажные работы в спортивном зале МБОУ «Зеленовская основная общеобразовательная школа» | 2013 | 91,740 | 91,740 |  |  |  | Управление образования | Электромонтажные работы в спортивном зале |
|  | Ремонт входного узла МБОУ «Зеленовская основная общеобразовательная школа» | 2013 | 97,194 | 97,194 |  |  |  | Управление образования | Ремонт входного узла |
|  | Ремонт стен, установка радиаторов отопления МБОУ «Зеленовская основная общеобразовательная школа» | 2013 | 30,883 | 30,883 |  |  |  | Управление образования | Ремонт стен, установка радиаторов отопления |
| 1.9. | Проектно-сметная документация капитальный ремонт МБОУ «Шевелевская средняя общеобразовательная школа» | 2013 | 300 | 300 |  |  |  | Управление образования | Проектно-сметная документация капитальный ремонт  |
|  | Ремонт электроосвещения МБОУ «Шевелевская средняя общеобразовательная школа»  | 2013 | 399,38009 | 399,38009 |  |  |  | Управление образования | Ремонт электроосвещения |
|  | Инженерно-геологические изыскания МБОУ «Шевелевская средняя общеобразовательная школа» | 2013 | 283,971 | 283,971 |  |  |  | Управление образования | Инженерно-геологические изыскания |
| 1.10. | Ремонт группы для детей с туберкулиновым показателем МБДОУ «Зеленогорский детский сад №3 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития» | 2013 | 796,87324 | 796,87324 |  |  |  | Управление образования | Ремонт группы для детей с туберкулиновым показателем  |
|  | Замена электропроводки МБДОУ «Зеленогорский детский сад №3 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития» | 2013 | 1342,28456 | 1342,28456 |  |  |  | Управление образования | Замена электропроводки |
| 1.11 | Ремонт помещений под медицинский кабинет МБОУ «Перехляйская основная общеобразовательная школа» | 2013 | 65,561 | 65,561 |  |  |  | Управление образования | Ремонт помещений под медицинский кабинет |
| 1.12 | Ремонт помещений под медицинский кабинет МБОУ «Мунгатская основная общеобразовательная школа» | 2013 | 99,928 | 99,928 |  |  |  | Управление образования | Ремонт помещений под медицинский кабинет |
|  | Ремонтно-строительные работы гаража МБОУ «Мунгатская основная общеобразовательная школа» | 2013 | 141 | 141 |  |  |  |  | Ремонтно-строительные работы гаража |
| 1.13 | Ремонт помещений под медицинский кабинет МБОУ «Банновская средняя общеобразовательная школа» | 2013 | 301,357 | 301,357 |  |  |  | Управление образования | Ремонт помещений под медицинский кабинет |
|  | Ремонт пола (коридор) МБОУ «Банновская средняя общеобразовательная школа» | 2013 | 54,928 | 54,928 |  |  |  | Управление образования | Ремонт пола (коридор) |
| 1.14 | Замена входных дверей МКОУ «Каменская начальная школа-детский сад» | 2013 | 53,790 | 53,790 |  |  |  | Управление образования | Замена входных дверей |
| 1.15 | Строительство пристройка здания МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа» | 2013 | 3274,410 | 3274,410 |  |  |  | Управление образования | Строительство пристройка здания |
|  | Капитальный ремонт здания МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа» | 2013 | 4896,99509 | 4896,99509 |  |  |  | Управление образования | Капитальный ремонт здания |
|  | Строительство пристройки модульного типа под спортивный зал к зданию МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа» Кемеровская область, Крапивинский р-н, с. Борисово, ул. Кирова, 79 | 2013 | 2898,364 | 2898,364 |  |  |  | Управление образования | Строительство спортивного зала |
|  | Устройство металлического ограждения МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа»  | 2013 | 234,151 | 234,151 |  |  |  | Управление образования | Устройство металлического ограждения |
| 1.16. | Ремонт кровли МКДОУ «Крапивинский детский сад №3 «Колосок» | 2013 | 34,177 | 34,177 |  |  |  | Управление образования | Ремонт кровли |
| 1.17. | Строительство 2-х веранд МКДОУ «Шевелевский детский сад» | 2013 | 199,998 | 199,998 |  |  |  | Управление образования | Строительство 2-х веранд |
| 1.18. | д Устройство подъездной дороги и беговой дорожки. Кабаново (ипподром) | 2013 | 262,842 | 262,842 |  |  |  | Управление образования | Устройство подъездной дороги и беговой дорожки |
| 1.19. | Разработка ПСД на опоры «Лыжно - роллерная трасса» | 2013 | 30 | 30 |  |  |  | Управление образования | Разработка ПСД на опоры  |
|  | Устройство оттяжек на мачтах освещения стадиона «Лыжно - роллерная трасса» | 2013 | 95,501 | 95,501 |  |  |  | Управление образования | Устройство оттяжек на мачтах освещения стадиона |
| 1.20. |  Ремонт кровли МКОУ «Ключевская начальная школа -детский сад"  |  2013 | 97,668 | 97,668 |   |   |   | Управление образования |  Ремонт кровли |
| 1.21 | Замена канализации МКОУ «Березовская начальная –школа детский сад» | 2013 | 150,831 | 150,831 |  |  |  | Управление образования | Замена канализации |
| 2. Модернизация объектов культуры |
|  | Всего |   | 5256,97297 | 5256,97297 |  |   |   |   |  |
| 2.1.  | Ремонтно-строительные работы (ремонт кирпичной стены, канализации, утепление фасада) Каменный СДК  |  2013 | 652,71106 | 652,71106 |   |   |   |  Управление культуры |  Ремонтно-строительные работы (ремонт кирпичной стены, канализации, утепление фасада) |
|  | Ремонтно-строительные работы Каменный СДК | 2013 | 27,956 | 27,956 |  |  |  |  Управление культуры | Ремонтно-строительные работы |
| 2.2 |  Ремонтно-строительные работы (гидроизоляция фундамента, асфальтирование дорожек, водоотвод кровли) МБУК "Крапивинская центральная районная библиотека"  |  2013 |  454,453 | 454,453 |   |   |   |  Управление культуры |  Ремонтно-строительные работы (гидроизоляция фундамента, асфальтирование дорожек, водоотвод кровли) |
| 2.3 | Установка оконных блоков Красно-Ключинский СБ |  2013 |  33,793 | 33,783 |   |   |   |  Управление культуры |  Ремонтно-строительные работы (окна) |
| 2.4 | Ремонт помещений, установка оконКрапивинский сельский клуб ветеранов  |  2013 | 160,00 | 160,00 |  , |   |   |  Управление культуры |  Ремонт помещений, установка окон |
| 2.5. | Проектно-сметная документация  «Строительство клуба на 150 мест д. Шевели Крапивинского района, Кемеровской области» | 2013 | 389,9 | 389,9 |  |  |  | Управление культуры | Проектно-сметная документация  |
|  | Проектно-сметная документация наружные сети «Строительство клуба на 150 мест д. Шевели Крапивинского района, Кемеровской области» | 2013 | 185,995 | 185,995 |  |  |  | Управление культуры | Проектно-сметная документация наружные сети |
|  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств «Строительство клуба на 150 мест д. Шевели Крапивинского района, Кемеровской области» | 2013 | 130 | 130 |  |  |  | Управление культуры  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, установки СДК |
|  | Достоверность сметной документации «Строительство клуба на 150 мест д. Шевели Крапивинского района, Кемеровской области» | 2013 | 20 | 20 |  |  |  | Управление культуры | Достоверность сметной документации |
| 2.6. | Проведение государственной экспертизы ГДК п. Зеленогорский | 2013 | 512,377 | 512,377 |  |  |  | Управление культуры | Проведение государственной экспертизы |
| 2.7. | Технологическое присоединение СДК с. Барачаты | 2013 | 317,98232 | 317,98232 |  |  |  | Управление культуры | Технологическое присоединение  |
|  | Модернизация узлов кровли СДК с. Барачаты | 2013 | 395,265 | 395,265 |  |  |  | Управление культуры | Модернизация узлов кровли |
|  | Проектно-сметная документация СДК с. Барачаты | 2013 | 633,685 | 633,685 |  |  |  | Управление культуры | Проектно-сметная документация |
|  | Капитальный ремонт СДК с. Барачаты | 2013 | 526,52013 | 526,52013 |  |  |  | Управление культуры | Капитальный ремонт |
| 2.8 | Ремонт кровли СДК с. Борисово | 2013 | 343,89746 | 343,89746 |  |  |  | Управление культуры | Ремонт кровли |
| 2.9. | Устройство вентиляции полов СДК с. Каменка | 2013 | 79,492 | 79,492 |  |  |  | Управление культуры | Устройство вентиляции полов СДК с. Каменка |
| 2.10. | Ремонт отопления СДК Зеленовский | 2013 | 41,650 | 41,650 |   |  |  | Управление культуры | Ремонт отопления |
| 2.11. | Ремонт электроосвещения МБУ КРК МУ «Лидер» | 2013 | 277,019 | 277,019 |  |  |  | МБУ КРК МУ «Лидер | Ремонт электроосвещения |
| 2.12. | Ремонтно-строительные работы ДШИ №72 с. Барачаты | 2013 | 12,151 | 12,151 |  |  |  | Управление культуры | Ремонтно-строительные работы |
| 2.13. | Монтаж пожарной сигнализации СДК Красные Ключи, СДК Ключеской | 2013 | 10,100 | 10,100 |  |  |  | Управление культуры | Монтаж пожарной сигнализации |
| 2.14. | Установка металлического козырька и лестничного ограждения Красно-Ключинский СБ | 2013 | 30,500 | 30,500 |  |  |  | Управление культуры | Установка металлического козырька и лестничного ограждения |
|  | Установка дверного блока Красно-Ключинский СБ | 2013 | 21,536 | 21,536 |  |  |  | Управление культуры | Установка дверного блока  |
| 3. Администрация Зеленогорского городского поселения |
|  | Всего |  | 62,169 | 62,169 |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ремонт коридора жилого дома ул. Центральная,425 п. Зеленогорский | 2013 | 62,169 | 62,169 |  |  |  | Администрация Зеленогорского городского поселения | Ремонт коридора |
| 4. Администрация Борисовского сельского поселения |
|  | Всего |  | 151,169 | 151,169 |  |  |  |  |  |
| 4.1. | ПСД ремонт жилой дом с. Борисово, ул. Геологов №3,№5. | 2013 | 151,169 | 151,169 |  |  |  | Администрация Борисовского сельского поселения | ПСД ремонт ж/д с. Борисово, ул. Геологов №3,№5. |
| 5. Администрация Барачатского сельского поселения |
|  | Всего |  | 652,158 | 652,158 |  |  |  |  |  |
| 5.1.  | Ремонт фасада жилой дома с. Барачаты ул. Октябрьская,3 | 2013 | 152,826 | 152,826 |  |  |  | Администрация Барачатского сельского поселения | Ремонт фасада |
| 5.2. | Устройство фундамента под трибуны ипподроме с. Барачаты | 2013 | 499,332 | 499,332 |  |  |  | Администрация Барачатского сельского поселения | Устройство фундамента под трибуны |
| 6. Администрация Крапивинского муниципального района |
|  | Всего |  | 878,39222 | 878,39222 |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Дополнительные работы по ремонту гаража МБУ «Автохозяйство» | 2013 | 278,702 | 278,702 |  |  |  | МБУ «Автохозяйство» | Дополнительные работы по ремонту гаража |
|  | Ремонтно-строительные работы СТО МБУ «Автохозяйство» | 2013 | 124690,22 | 124690,22 |  |  |  | МБУ «Автохозяйство» | Ремонтно-строительные работы СТО |
|  | Устройство видеонаблюдения МБУ «Автохозяйство» | 2013 | 70 | 70 |  |  |  | МБУ «Автохозяйство» | Устройство видеонаблюдения |
|  | Проектно-сметная документация жилой дом с. Шевели, ул. Молодежная 1в | 2013 | 405 | 405 |  |  |  | Администрация Шевелевского сельского поселения | Проектно-сметная документация |
| 7. Администрация Шевелевского сельского поселения |
|  |  |  | 2722,89042 | 2722,89042 |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Инженерно-изыскательные работы жилой дом с. Шевели, ул. Молодежная 1в | 2013 | 117,359 | 117,359 |  |  |  | Администрация Шевелевского сельского поселения | Инженерно-изыскательные работы |
|  | Наружные сети жилой дом с. Шевели, ул. Молодежная 1в | 2013 | 2605,53142 | 2605,53142 |  |  |  | Администрация Шевелевского сельского поселения | Наружные сети |
| 8. Администрация Банновского сельского поселения |
|  |  |  | 378,250 | 378,250 |  |  |  |  |  |
| 8.1. | п. Михайловский (кладбище) | 2013 | 378,250 | 378,250 |  |  |  | Администрация Банновское сельское поселение | Установка металлического ограждения |
| 9. Администрация Крапивинского городского поселения |
|  |  |  | 500,00 | 500,00 |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Наружное уличное освещение п. Крапивинский, ул. Химиков, ул. Провинциальная, ул. Центральная, ул. Пятаковича, ул. Цветочная, ул. Садовая, ул. Сибирская, ул.1-я Шахтерская, ул. Энергетиков, ул. 70 лет Октября, переулок Молодежный, переулок Ломоносова | 2013 | 500,00 | 500,00 |  |  |  | Администрация Крапивинского городского поселения | Наружное уличное освещение |