Утвержден

постановлением администрации Крапивинского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**План мероприятий (план-график) перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения в администрации Крапивинского муниципального района**

Таблица 1. План мероприятий по организации перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения

 на период до 2020 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ожидаемый результат |
| 1. Мероприятия, направленные на подготовку к переходу в администрации Крапивинского муниципального района на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| 1.1 | Разработка, согласование и утверждение мероприятий (плана-графика) перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения | февраль 2019 г. | План-график перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| 1.2 | Размещение плана мероприятий (плана-графика) перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | февраль 2019 г. | Информирование населения о плане мероприятий (плане-графике) перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения путем его размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет |
| 1.3 | Проведение обследования с целью определения перечня программного обеспечения и веб-ресурсов, ограничивающих применение отечественного программного обеспечения | первый, второй квартал 2019 года | Оценка совместимости прикладного программного обеспечения информационных систем с отечественным офисным программным обеспечением, сведения о котором включены в единый реестр российского программного обеспечения |
| 1.4 | Формирование перечня мероприятий, направленных на модернизацию прикладного программного обеспечения информационных систем и модернизацию вычислительной и периферийной инфраструктуры | второй квартал 2019 года | Перечень мероприятий, направленных на модернизацию прикладного программного обеспечения информационных систем, а также при необходимости модернизацию вычислительной и периферийной инфраструктуры |
| 1.5 | Проведение корректировки плана-графика закупок (плана закупок) в части офисного программного обеспечения (в том числе его технической поддержки и обновлений) с учетом задач по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения | третий квартал 2019 года | Корректировка плана-графика закупок (плана закупок) в части офисного программного обеспечения (в том числе его технической поддержки и обновлений) с учетом задач по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| 2 | Мероприятия, направленные на модернизацию прикладного программного обеспечения информационных систем и модернизацию технологической инфраструктуры в целях обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением |
| 2.1 | Аудит совместимости информационных систем администрации Крапивинского муниципального района с отечественным офисным программным обеспечением. | второй квартал 2019 года | Перечень сведений о совместимости информационных систем с отечественным офисным программным обеспечением. |
| 2.2 | Модернизация технологической инфраструктуры (персональные электронные вычислительные машины, серверное и телекоммуникационное оборудование, иные средства вычислительной техники и периферийные устройства) в последующие периоды с учетом необходимости обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением | 2019 – 2020 годы | Технологическая инфраструктура адаптирована с учетом требований обеспечения совместимостис отечественным офисным программным обеспечением  |
| 3. Мероприятия, направленные на обеспечение перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| 3.1 | Установка отечественного офисного программного обеспечения на рабочие места, где модернизация информационных систем не требовалась | октябрь 2019 г. – декабрь 2020 г. | достижение показателей плана-графика перехода на отечественное офисное программное обеспечение |
| 3.2 | Установка отечественного офисного программного обеспечения на рабочие места, где требовалась модернизация информационных систем | июль 2020 г. – декабрь 2020 г. | достижение показателей плана-графика перехода на отечественное офисное программное обеспечение |
| 4. Иные мероприятия |
| 4.1 | Обучение сотрудников навыкам по настройке и эксплуатации отечественного офисного программного обеспечения | июль 2019 г. – декабрь 2020 г. | повышение уровня квалификации по использованию отечественного офисного программного обеспечения |

Таблица 2. План-график перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения

 на период до 2020 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование категории (типа) офисного программного обеспечения | Наименование целевого показателя | 2019 г. | 2020 г. |
| Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| 1. | Текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, коммуникационное программное обеспечение, программное обеспечение файлового менеджера, органайзер, средства просмотра или офисный пакет, включающий не менее 4-х из указанных категорий программного обеспечения | Доля отечественного офисного программного обеспечения, используемого и предоставляемого пользователям в органах местного самоуправления муниципального образования, с использованием автоматизированных рабочих мест и (или) абонентских устройств радиоподвижной связи, и (или) серверного оборудования, и (или) с применением "облачной" технологии от общего объема используемого офисного программного обеспечения, % | не менее 50% | не менее 80%  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Операционные системы | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органах местного самоуправления муниципального образования, на автоматизированных рабочих местах пользователя и (или) на серверном оборудовании, от общего количества используемых операционных систем, % | не менее 40% | не менее 60% |
| 3. | Почтовые приложения  | Доля пользователей в органах местного самоуправления муниципального образования, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 50% | не менее 80% |
| 4. | Справочно-правовая система | Доля пользователей в органах местного самоуправления муниципального образования, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 100% | не менее 100% |
| 5. | Программное обеспечение системы электронного документооборота | Доля пользователей в органах местного самоуправления муниципального образования, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 60% | не менее 100% |
| 6. | Средства антивирусной защиты | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органах местного самоуправления муниципального образования, от общего объема, используемого офисного программного обеспечения, % | не менее 100% | не менее 100% |
| 7. | Интернет-браузеры | Доля пользователей в органах местного самоуправления муниципального образования, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 50% | не менее 80% |