РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

КРАПИВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 20   »  08         2026   № 850

пгт. Крапивинский

О внесении изменений в постановление администрации Крапивинского муниципального округа от 30.12.2025 года № 1454

В соответствии с решением Совета народных депутатов Крапивинского муниципального округа второго созыва от 25.12.2025 № 93 «О бюджете Крапивинского муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» в редакции от 16.02.2026г. № 105, от 29.06.2026 № 134 , администрация Крапивинского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. 	Внести в постановление администрации Крапивинского муниципального округа от 30.12.2025 года № 1454 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство  на территории Крапивинского муниципального округа» » на 2026 – 2030 годы» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Крапивинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (krapivino.ru).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тайдонские родники».

4.  Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Крапивинского муниципального округа (по экономике) Бобровскую Р.В.

Глава

Крапивинского муниципального округа                                   Т.И.Климина

Барсукова Оксана Владимировна,

8(38446)22-045

Приложение к постановлению

администрации Крапивинского

муниципального округа

от « 20   »  августа 2026 г.  № 850

Муниципальная программа

«Благоустройство  на территории Крапивинского муниципального округа» на 2026 – 2030 годы

Стратегические приоритеты муниципальной программы

1. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Благоустройство и озеленение территорий Крапивинского муниципального округа, в том числе территорий соответствующего функционального назначения (аллей,  улиц, пешеходных зон, скверов,  иных территорий) (далее - общественные территории)  - одна из актуальных проблем современного градостроительства и муниципальных хозяйств.

Красиво оформленные и ухоженные  общественные места создают комфортные условия для жителей, способствуют развитию социальной активности и повышению качества жизни.

Современная среда должна соответствовать требованиям безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная  среда позволяет снизить социальную напряженность и способствовать решению социально-демографических проблем.

Кроме того, качественное благоустройство общественных территорий способствует повышению привлекательности округа для проживания населения.

Вопросы благоустройства территорий Крапивинского муниципального округа требуют принятия комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние общественных  территорий, проездов к ним, от состояния которых во многом зависит внешний облик населенных пунктов региона, создание более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий, а также комфорт и качество жизни населения, экономики и инфраструктуры сельской местности.

Решение задачи по повышению уровня и качества жизни сельского населения требует пересмотра их места и роли в осуществлении стратегических социально-экономических преобразований в регионе, в том числе принятия мер по созданию предпосылок для развития сельских территорий путем:

комплексного развитие и благоустройство Крапивинского муниципального округа,  ликвидация объектов накопленного вреда и оздоровление окружающей среды, природоохранные мероприятия, реализуемые муниципальными образованиями, проведение комплекса мероприятий, направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками;

обеспечение комфортного и безопасного передвижения пешеходов, транспортных средств   на территории округа;

обеспечения доступности услуг по сбору и вывозу ТКО для населения;

охраны, защиты и воспроизводство  городских лесов.

Решение выявленных проблем возможно путем планомерного осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня и качества благоустройства территорий Крапивинского муниципального округа.

Комплексный, программный подход к вопросам благоустройства Крапивинского муниципального округа позволит сформировать многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан, сбалансированное пространственное развитие, улучшение экологической обстановки и повышение безопасности жизнедеятельности.

2. Описание приоритетов и целей сферы реализации муниципальной программы

В целях обеспечения достижения показателей муниципальной программы «Благоустройство на территории Крапивинского муниципального округа» на 2026 – 2030 годы предусматривается решение следующих вопросов:

- Комплексное развитие и благоустройство Крапивинского муниципального округа, ликвидация объектов накопленного вреда и оздоровление окружающей среды, природоохранные мероприятия, реализуемые муниципальными образованиями ;

- обеспечение доступности услуг по сбору и вывозу ТКО для населения;

- Обеспечение комфортного и безопасного передвижения пешеходов, транспортных средств на территории Крапивинского муниципального округа;

- Проводить активную работу по реализации инициативных проектов в целях усиления взаимодействия органов местного самоуправления и жителей, и вовлечение граждан в бюджетный процесс;

- Охрана, защита и воспроизводство  городских лесов.

-Предупреждение, обнаружение и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации о ветеринарии и принятие мер в рамках административной ответственности;

- выявление и установление причин и условий возникновения и распространения заразных и массовых незаразных болезней животных, и небезопасных в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства и организацию противоэпизоотических мероприятий;

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ

Кемеровской области-Кузбасса

Система целеполагания и задачи государственной программы сформированы с учетом национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" (далее - национальные цели) и Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 N 2765-р.

Реализация муниципальной программы непосредственно направлена на достижение показателя  "Комфортная и безопасная среда для жизни".

4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения

Целями государственной программы являются:

- Комплексное развитие и благоустройство Крапивинского муниципального округа, ликвидация объектов накопленного вреда и оздоровление окружающей среды, природоохранные мероприятия, реализуемые муниципальными образованиями ;

- Обеспечение доступности услуг по сбору и вывозу ТКО для населения;

- Обеспечение комфортного и безопасного передвижения пешеходов, транспортных средств на территории Крапивинского муниципального округа;

- Проводить активную работу по реализации инициативных проектов в целях усиления взаимодействия органов местного самоуправления и жителей, и вовлечение граждан в бюджетный процесс;

- Охрана, защита и воспроизводство  городских лесов.

- Целью муниципальной программы является предупреждение и ликвидация болезней животных и их лечение и защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и содержания скотомогильников в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства РФ, а также снижение численности животных без владельцев.

В ходе реализации государственной программы предусматривается обеспечить:

Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Крапивинского муниципального округа  способствующего комфортной жизнедеятельности граждан, ликвидация объектов накопленного вреда и оздоровление окружающей среды;

Ликвидацию накопленного экологического вреда окружающей среде, ликвидация свалок на которых они размещены, разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на рекультивацию объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов;

Доведение эксплуатационного и санитарно-гигиенического состояния контейнерных площадок, расположенных на территории Крапивинского муниципального округа до требований, соответствующих законодательству РФ;

Содержание уличного освещения с одновременным соблюдением лимита потребления электроэнергии, внедрение энергосберегающих технологий,  снижение криминогенной обстановки и создание безопасных условий дорожного движения;

Реализация инициативных проектов на территории Крапивинского муниципального округа;

Проведение мероприятий в области использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов.

Для реализации поставленных задач из областного бюджета выделяются субвенция на финансирование расходов по обустройству и содержанию скотомогильников (биотермических ям), и сибиреязвенных захоронений, отлов, содержание животных без владельцев. Приоритетным направлением сельскохозяйственного производства Крапивинского муниципального округа является наращивание производства зерна, разведение мясного, молочного КРС, производство мясо птицы, кроликов, овец в КФХ, ИП и ЛПХ.

Паспорт муниципальной программы

«Благоустройство на территории  Крапивинского муниципального округа»

на 2026 – 2030 годы

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Слонов Евгений Александрович -Заместитель главы Крапивинского муниципального округа(по внутренней политике и безопасности), Реванченко Андрей Александрович - Заместитель главы Крапивинского муниципального округа (по сельскому хозяйству, экологии и лесоустройству) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Лазарева Надежда Юрьевна – начальник Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» |

| Период реализации муниципальной программы | 2026 - 2030 |
| --- | --- |
| Цель муниципальной программы | Цель 1. Комплексное развитие и благоустройство Крапивинского муниципального округа, ликвидация объектов накопленного вреда и оздоровление окружающей среды, обеспечение доступности услуг по сбору и вывозу ТКО для населения, природоохранные мероприятия, реализуемые муниципальными образованиями; Цель 2. Обеспечение комфортного и безопасного передвижения пешеходов на территории Крапивинского муниципального округа; Цель 3. Сохранение стабильной вовлеченности жителей Крапивинского муниципального округа в участие по выборам проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс-твоя инициатива; Цель 4. Охрана, защита и воспроизводство городских лесов; Цель 5. Снижение количества животных без владельцев на территории округа. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 48 066,7 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | отсутствует |
| Связь с государственной программой Кемеровской области-Кузбасса | Государственная программа Кемеровской области-Кузбасса "Формирование современной городской среды КУЗБАССА"», утвержденная постановлением Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 2 ноября 2023 г. N 715. |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель муниципальной программы «Комплексное развитие и благоустройство Крапивинского муниципального округ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборка и очистка социально значимых мест и объектов культурного наследия на территории округа | МП | - | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» | - |
|  | Вывоз твердых бытовых отходов с места массового отдыха людей на территории округа и ликвидация несанкционированных свалок | МП | - | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов | МП | - | единиц | 480 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Проведение организационно-хозяйственных мероприятий по ликвидации свалок | МП | - | единиц | 3 | 2024 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Уничтожение на территории Крапивинского муниципального округа дикорастущих наркосодержащих растений | МП | - | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Оснащенность населенных пунктов муниципального округа уличным освещением | МП | - | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» | - |
|  | Приобретение ламп и комплектующих для уличного освещения наследия на территории округа | МП | - | единиц | 300 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| Цель муниципальной программы «Сохранение стабильной вовлеченности жителей Крапивинского муниципального округа в участие по выборам проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс-твоя инициатива» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жителей муниципального округа, принявших участие в решении вопросов местного значения наследия на территории округа | МП | - | процент | 10 | 2024 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» | - |
| Цель муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство городских лесов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство противопожарных минерализованных полос | МП | - | м2 | 44 | 2024 | 100; 100; 44; 100; 100. | 100; 100; 44; 100; 100. | 100; 100; 44; 100; 100. | 100; 100; 44; 100; 100. | 100; 100; 44; 100; 100. |  | Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» | - |
|  | Мероприятия по охране, защите и воспроизводству городских лесов | МП | - | м2 | - | 2024 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 |  |  |  |
| Цель - Снижение количества животных без владельцев на территории округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество отловленных животных без владельцев | МП | возрастание | единиц | 286 | 2024 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | - | Отдел сельского хозяйства, экологии и лесоустройства | - |

2.1. Поквартальный план достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение показателя по кварталам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь-март | апрель-июнь | июль-сентябрь | октябрь-декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 Цель муниципальной программы «Комплексное развитие и благоустройство Крапивинского муниципального округ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборка и очистка социально значимых мест и объектов культурного наследия на территории округа | МП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» |
|  | Вывоз твердых бытовых отходов с места массового отдыха людей на территории округа и ликвидация | МП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов | МП | единиц | 0 | 0 | 100 | 0 |  |
|  | Природоохранные мероприятия, реализуемые муниципальными образованиями (природоохранные мероприятия) | МП | единиц | 0 | 0 | 2 | 0 |  |
|  | Уничтожение на территории Крапивинского муниципального округа дикорастущих наркосодержащих растений | МП | процент | 0 | 0 | 100 | 0 |  |
| 2 | Оснащенность населенных пунктов муниципального округа уличным освещением | МП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» |
|  | Приобретение ламп и комплектующих для уличного освещения наследия на территории округа | МП | единиц | 0 | 100 | 0 | 0 |  |
| 2 Цель муниципальной программы «программы «Сохранение стабильной вовлеченности жителей Крапивинского муниципального округа в участие по выборам проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс-твоя инициатива» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество реализованных инициативных проектов | МП | единиц | 0 | 0 | 3 | 0 | Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» |
|  | Количество жителей муниципального округа, принявших участие в решении вопросов местного значения наследия на территории округа | МП | процент | 0 | 0 | 10 | 0 |  |
| 3 Цель муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство городских лесов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство противопожарных минерализованных полос | МП | м2 | 0 | 22 | 44 | 0 | Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» |
|  | Мероприятия по охране, защите и воспроизводству городских лесов | МП | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 Цель - Снижение количества животных без владельцев на территории округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество отловленных животных без владельцев | МП | единиц | 36 | 25 | 25 | 36 | Администрация Крапивинского муниципального округа |

3. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Региональный проект, не входящий в состав национального проекта «Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс — твоя инициатива в Кемеровской области - Кузбассе» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения жителей в процессы принятия решений на местном уровне и усиление гражданского контроля за деятельностью органов местного самоуправления в ходе реализации проектов инициативного бюджетирования | Проекты инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс-твоя инициатива в Кемеровской области - Кузбассе» направлены на совместное с жителями решение вопросов местного значения, таких как благоустройство территории мест захоронения, этнографического центра русской традиционной и воинской культуры, трактородрома, дог-парка | Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования Численность населения, участвующих в анкетировании для определения объекта реализации проектов инициативного бюджетирования |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории муниципального образования» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» | - |  |
| 2.1. | Задача 1: Проведены мероприятия по комплексному развитию и благоустройству Крапивинского муниципального округ | Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Крапивинского муниципального округа способствующего комфортной жизнедеятельности граждан, ликвидация объектов накопленного вреда и оздоровление окружающей среды, ликвидация накопленного экологического вреда окружающей среде, ликвидация свалок на которых они размещены, разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на рекультивацию объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов; Доведение эксплуатационного и санитарно-гигиенического состояния контейнерных площадок, расположенных на территории Крапивинского муниципального округа до требований, соответствующих законодательству РФ; Проведение комплекса мероприятий, направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками; Обеспечения уличного освещения парков, скверов, площадей и иных общественных пространств; | -Уборка и очистка остановочных павильонов ,моста пгт.Крапивинский ,алея Интернациолистовпгт.Зеленогорский; -Уборка социально значимых мест и объектов культурного наследия на территории округа; -Вывоз твердых бытовых отходов с места массового отдыха людей на территории округа и ликвидация; -Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов; -Проведение организационно-хозяйственных мероприятий по ликвидации свалок; -Приобретение контейнеров для сбора ТКО; |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение возникновения, распространения и ликвидация заразных и незаразных заболеваний животных и птицы» |  |  |
| 3.1 | Задача 1: Осуществлен контроль за выполнением обязательств организаций, осуществляющих деятельность по обращению с животными без владельцев на территории Крапивинского муниципального округа | Регулирование численности животных без владельцев, предотвращение распространения болезней (общих для человека и животных), защита здоровья и имущества граждан, а также обеспечение безопасности и благополучия самих животных, которые часто попадают в опасные ситуации | Количество отловленных животных без владельцев |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство на территории Крапивинского муниципального округа» на 2026 – 2030 годы (всего), в том числе: | 48 066,7 | 12 411,0 | 12 411,0 | 0,0 | 0,0 | 72 888,7 |
| Местный бюджет | 12 499,0 | 12 411,0 | 12 411,0 | 0,0 | 0,0 | 37 321,0 |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 10 164,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 164,5 |
| Внебюджетные источники | 1 932,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 932,0 |
| Региональный проект «Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс — твоя инициатива в Кемеровской области - Кузбассе» | 16 897,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16897,3 |
| Местный бюджет | 4 800,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 800,8 |
| Областной бюджет | 10 164,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 164,5 |
| Внебюджетные источники | 1 932,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 932,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории муниципального образования» | 29 920,4 | 11 250,0 | 11 250,0 | 0,0 | 0,0 | 52 420,4 |
| Местный бюджет | 8 961,0 | 11 250,0 | 11 250,0 | 0,0 | 0,0 | 31 461,0 |
| Областной бюджет | 20 959,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 959,4 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов и обустройство контейнерных площадок | 391,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 6 391,0 |
| Местный бюджет | 391,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 6 391,0 |
| Проведение комплекса мероприятий, направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| Благоустройство | 8 320,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 24 320,0 |
| Местный бюджет | 8 320,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 24 320,0 |
| Природоохранные мероприятия, реализуемые муниципальными образованиями (природоохранные мероприятия) | 20 959,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 959,4 |
| Областной бюджет | 20 959,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 959,4 |
| Обеспечение уличного освещения парков, скверов, площадей и иных общественных пространств | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
| Местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение возникновения, распространения и ликвидация заразных и незаразных заболеваний животных и птицы» | 1 249,0 | 1 161,0 | 1 161,0 | 0,0 | 0,0 | 3 571,0 |
| Местный бюджет | 1 249,0 | 1 161,0 | 1 161,0 | 0,0 | 0,0 | 3 571,0 |
| Содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,0 |
| Местный бюджет | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,0 |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Благоустройство территории муниципального образования»

- Основные положения

| Местная администрация муниципального образования (иной муниципальный орган, организация) | Администрация Крапивинского муниципального округа Лазарева Надежда Юрьевна – начальник Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа Крапивинского округа «Благоустройство на территории Крапивинского муниципального округа на 2026 - 2030 годы |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1: «Благоустройство территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство | КПМ | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» |
| 1.2 | Вывоз твердых бытовых отходов с места массового отдыха людей на территории округа и ликвидация несанкционированных свалок | КПМ | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» |
| 1.3 | Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов | КПМ | единиц | 480 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» |
| 1.4 | Природоохранные мероприятия, реализуемые муниципальными образованиями (природоохранные мероприятия) | КПМ | единиц | 3 | 2024 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» |
| 1.5 | Проведение комплекса мероприятий, направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками | КПМ | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» |
| 1.6 | Обеспечение уличного освещения парков, скверов, площадей и иных общественных пространств | КПМ | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» |

- Поквартальный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь-март | апрель-июнь | июль-сентябрь | октябрь-декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1: «Благоустройство территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 11 | Благоустройство | КПМ | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2 | Вывоз твердых бытовых отходов с места массового отдыха людей на территории округа и ликвидация | КПМ | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3 | Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов | КПМ | единиц | 0 | 0 | 100 | 0 |  |
| 1.4 | Проведение организационно-хозяйственных мероприятий по ликвидации свалок | КПМ | единиц | 0 | 0 | 2 | 0 |  |
| 1.5 | Уничтожение на территории Крапивинского муниципального округа дикорастущих наркосодержащих растений | КПМ | единиц | 0 | 0 | 100 | 0 |  |
| 1.6 | Обеспечение уличного освещения парков, скверов, площадей и иных общественных пространств | КПМ | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) |  | Тип мероприятия (результат) |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | значение | год |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |  | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 |  |
| Задача 1: «Благоустройство территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство Крапивинского муниципального округ |  | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  | процент |  | 100 | 2024 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |
| 1.1.1 | Произведены мероприятия по благоустройству Крапивинского муниципального округ в 2024 году на100 %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Вывоз твердых бытовых отходов с места массового отдыха людей на территории округа и ликвидация несанкционированных свалок |  | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  | процент |  | 100 | 2024 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |
| 1.2.1 | Произведен вывоз твердых бытовых отходов с места массового отдыха людей на территории округа и ликвидация несанкционированных свалок в 2024 году на 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов |  | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  | единиц |  | 480 | 2024 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |
| 1.3.1 | Приобретено контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов в 2024 году -480 единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Проведение организационно-хозяйственных мероприятий по ликвидации свалок |  | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  | единиц |  | 3 | 2024 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 1.4.1 | Были проведены организационно-хозяйственных мероприятия по ликвидации свалок в 2024 году – 4 единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Было уничтожено на территории Крапивинского муниципального округа дикорастущих наркосодержащих растений в 2024 году – 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Проведение комплекса мероприятий, направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  | процент |  | 100 |  |  | 2024 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |
| 1.6 | Было обеспеченно уличное освещение на территории Крапивинского муниципального округав 2024 году на 100 %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Обеспечение уличного освещения парков, скверов, площадей и иных общественных пространств | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  | процент |  | 100 |  |  | 2024 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории муниципального образования» (всего), в том числе: | 29 920,4 | 11 250,0 | 11 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 8 961,0 | 11 250,0 | 11 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 20 959,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов и обустройство контейнерных площадок | 391,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 391,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение комплекса мероприятий, направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство | 8 320,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 8 320,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природоохранные мероприятия, реализуемые муниципальными образованиями (природоохранные мероприятия) | 20 959,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 20 959,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение уличного освещения парков, скверов, площадей и иных общественных пространств | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |

- План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального образования), иного государственного (муниципального) органа, организации) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача 1: Благоустройство территории муниципального образования» |  |  |  |
| 1. Мероприятие (результат) «Благоустройство» | Х | Лазарева Надежда Юрьевна – начальник Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» |  |
| Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов | 31.03. | Лазарева Надежда Юрьевна – начальник Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» | Отчет о реализации муниципальной программы |
| 2. Мероприятие (результат) «Вывоз твердых бытовых отходов с места массового отдыха людей на территории округа и ликвидация несанкционированных свалок» | Х | Лазарева Надежда Юрьевна – начальник Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского |  |
| Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов | 31.03. | Лазарева Надежда Юрьевна – начальник Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского | Отчет о реализации муниципальной программы |
| 3. Мероприятие (результат) «Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов» | Х | Лазарева Надежда Юрьевна – начальник Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского |  |
| Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов | 31.03. | Лазарева Надежда Юрьевна – начальник Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского | Отчет о реализации муниципальной программы |
| 4. Мероприятие (результат) «Природоохранные мероприятия, реализуемые муниципальными образованиями (природоохранные мероприятия)» | Х | Лазарева Надежда Юрьевна – начальник Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского |  |
| Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов | 31.09. | Лазарева Надежда Юрьевна – начальник Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского | Отчет о реализации муниципальной программы |
| 1. Мероприятие (результат) «Обеспечение уличного освещения» | Х | Лазарева Надежда Юрьевна – начальник Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» |  |
| Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов | 31.03. | Лазарева Надежда Юрьевна – начальник Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» | Отчет о реализации муниципальной программы |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Создание благоприятных условий проживания граждан за счет сокращения численности безнадзорных животных, предотвращение распространения опасных инфекционных заболеваний животных и человека»

1. Общие положения

| Ответственный исполнительный орган (соисполнитель муниципальной программы) | Администрация Крапивинского муниципального округа Жужкова Татьяна Александровна – начальник отдела сельского хозяйства, экологии и лесоустройства администрации Крапивинского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа ««Предупреждение возникновения, распространения и ликвидация заразных и незаразных заболеваний животных и птицы, в том числе общих для человека и животных на территории Крапивинского муниципального округа» на 2026-2030 годы |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя <*> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1: Осуществлен контроль за выполнением обязательств организаций, осуществляющих деятельность по обращению с животными без владельцев на территории Крапивинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество отработанных заявок | МП | единиц | 73 | 2024 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Администрация Крапивинского муниципального округа |

3. Поквартальный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение показателя по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь-март | апрель-июнь | июль-сентябрь | октябрь-декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Задача 1: Осуществлен контроль за выполнением обязательств организаций, осуществляющих деятельность по обращению с животными без владельцев на территории Крапивинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество отработанных заявок | МП | единиц | 20 | 15 | 15 | 20 | 70 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результат) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1: Осуществлен контроль за выполнением обязательств организаций, осуществляющих деятельность по обращению с животными без владельцев на территории Крапивинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | Приобретение товаров, работ, услуг | Единиц | 286 | 2024 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| 1.1.1 | В рамках мероприятия осуществлена деятельность по организации комплекса мероприятий, по обращению с животными без владельцев. Количество организованных мероприятий в 2024 году – 286 единиц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комплекс процессных мероприятий "Предупреждение возникновения, распространения и ликвидации заразных и незаразных заболеваний животных и птицы" | 1 249,0 | 1 161,0 | 1 161,0 | 0,0 | 0,0 | 3 571,0 |
| Местный бюджет | 1 249,0 | 1 161,0 | 1 161,0 | 0,0 | 0,0 | 3 571,0 |
| Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 1 161,0 | 1 161,0 | 1 161,0 | 0,0 | 0,0 | 3 483,0 |
| Местный бюджет | 1 161,0 | 1 161,0 | 1 161,0 | 0,0 | 0,0 | 3 483,0 |
| Содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,0 |
| Региональный бюджет | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача 1: Осуществлен контроль за выполнением обязательств организаций, осуществляющих деятельность по обращению с животными без владельцев на территории Крапивинского муниципального округа |  |  |  |
| 1. Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | Х | Жужкова Татьяна Александровна – начальник отдела сельского хозяйства, экологии и лесоустройства администрации Крапивинского муниципального округа Администрация Крапивинского муниципального округа |  |
| 1. Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 10.04 10.07 10.10 10.12 | Жужкова Татьяна Александровна – начальник отдела сельского хозяйства, экологии и лесоустройства администрации Крапивинского муниципального округа Администрация Крапивинского муниципального округа | Отчет о реализации муниципальной программы |
| 2. Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 10.04 10.07 10.10 10.12 | Жужкова Татьяна Александровна – начальник отдела сельского хозяйства, экологии и лесоустройства администрации Крапивинского муниципального округа Администрация Крапивинского муниципального округа | Отчет о реализации муниципальной программы |
| 3. Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 10.04 10.07 10.10 10.12 | Жужкова Татьяна Александровна – начальник отдела сельского хозяйства, экологии и лесоустройства администрации Крапивинского муниципального округа Администрация Крапивинского муниципального округа | Отчет о реализации муниципальной программы |
| 4. Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 10.04 10.07 10.10 10.12 | Жужкова Татьяна Александровна – начальник отдела сельского хозяйства, экологии и лесоустройства администрации Крапивинского муниципального округа Администрация Крапивинского муниципального округа | Отчет о реализации муниципальной программы |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

Региональный проект «Реализация проектов инициативного

бюджетирования «Твой Кузбасс — твоя инициатива в Кемеровской области - Кузбассе»

- Основные положения

| Местная администрация муниципального образования (иной муниципальный орган, организация) | Администрация Крапивинского муниципального округа Лазарева Надежда Юрьевна – начальник Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа Крапивинского округа «Благоустройство на территории Крапивинского муниципального округа на 2026 - 2030 годы |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1: «Благоустройство территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"(Благоустройство территории мест захоронения и аллеи Памяти (текущий ремонт), расположенной по адресу: 652440, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, в 750 м юго-западнее пгт. Крапивинский (пгт. Крапивинский) | КПМ | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» |
| 1.2 | Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"(Благоустройство Дог-парка (текущий ремонт), расположенного по адресу:652449, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д. 85 (пгт.Зеленогорский) | КПМ | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» |
| 1.3 | Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходовРеализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"(Благоустройство территории этнографического центра русской традиционной и воинской культуры "Мунгатский острог" (текущий ремонт), расположенной по адресу: 652450, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, территория Мунгатский острог, земельный участок 1 (Крапивинская сельская территория) | КПМ | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» |
| 1.4 | Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"(Благоустройство мест захоронений (текущий ремонт), расположенных по адресу: 652458, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, д. Бердюгино, улица Зеленая, 7а (Мельковская сельская территория) | КПМ | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» |
| 1.5 | Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"(Благоустройство трактородрома (текущий ремонт), расположенного по адресу: 652453, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, с. Тараданово, ул. Кооперативная, земельный участок 7а (Тарадановская сельская территория) | КПМ | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» |
| 1.6 | Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"(Благоустройство мест захоронений (текущий ремонт), расположенных по адресу:652466, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, деревня Шевели, улица Гагарина, земельный участок 2а (Шевелевская сельская территория) | КПМ | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» |

- Поквартальный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь-март | апрель-июнь | июль-сентябрь | октябрь-декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1: «Благоустройство территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 11 | Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"(Благоустройство территории мест захоронения и аллеи Памяти (текущий ремонт), расположенной по адресу: 652440, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, в 750 м юго-западнее пгт. Крапивинский (пгт. Крапивинский) | КПМ | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 1.2 | Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"(Благоустройство Дог-парка (текущий ремонт), расположенного по адресу:652449, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д. 85 (пгт.Зеленогорский) | КПМ | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 1.3 | Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"(Благоустройство территории этнографического центра русской традиционной и воинской культуры "Мунгатский острог" (текущий ремонт), расположенной по адресу: 652450, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, территория Мунгатский острог, земельный участок 1 (Крапивинская сельская территория) | КПМ | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 1.4 | Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"(Благоустройство мест захоронений (текущий ремонт), расположенных по адресу: 652458, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, д. Бердюгино, улица Зеленая, 7а (Мельковская сельская территория) | КПМ | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 1.5 | Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"(Благоустройство трактородрома (текущий ремонт), расположенного по адресу: 652453, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, с. Тараданово, ул. Кооперативная, земельный участок 7а (Тарадановская сельская территория) | КПМ | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 1.6 | Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"(Благоустройство мест захоронений (текущий ремонт), расположенных по адресу:652466, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, деревня Шевели, улица Гагарина, земельный участок 2а (Шевелевская сельская территория) | КПМ | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 |  |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результат) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1: Реализация проектов инициативного бюджетирования « Твой Кузбасс- твоя инициатива» в Кемеровской области- Кузбассе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация проектов инициативного бюджетирования « Твой Кузбасс- твоя инициатива» в Кемеровской области- Кузбассе | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | единиц | 11 | 2024 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.1.1 | Произведены мероприятия по реализации проектов инициативного бюджетирования « Твой Кузбасс- твоя инициатива» в Кемеровской области- Кузбассе в 2024 году на 100 %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Региональный проект «Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс — твоя инициатива в Кемеровской области - Кузбассе» (всего), в том числе: | 16 897,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 4 800,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 10 164,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 1 932,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"(Благоустройство территории мест захоронения и аллеи Памяти (текущий ремонт), расположенной по адресу: 652440, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, в 750 м юго-западнее пгт. Крапивинский (пгт. Крапивинский) | 4 492,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2 000,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 492,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"(Благоустройство Дог-парка (текущий ремонт), расположенного по адресу:652449, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д. 85 (пгт.Зеленогорский) | 2 116,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 175,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1 741,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"(Благоустройство территории этнографического центра русской традиционной и воинской культуры "Мунгатский острог" (текущий ремонт), расположенной по адресу: 652450, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, территория Мунгатский острог, земельный участок 1 (Крапивинская сельская территория) | 2 307,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1 877,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"(Благоустройство мест захоронений (текущий ремонт), расположенных по адресу: 652458, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, д. Бердюгино, улица Зеленая, 7а (Мельковская сельская территория) | 1 413,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 112,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1 111,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"(Благоустройство трактородрома (текущий ремонт), расположенного по адресу: 652453, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, с. Тараданово, ул. Кооперативная, земельный участок 7а (Тарадановская сельская территория) | 4 768,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2 178,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"(Благоустройство мест захоронений (текущий ремонт), расположенных по адресу:652466, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, деревня Шевели, улица Гагарина, земельный участок 2а (Шевелевская сельская территория) | 1 800,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 145,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1 435,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального образования), иного государственного (муниципального) органа, организации) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача 1: Благоустройство территории муниципального образования» |  |  |  |
| 1. Мероприятие (результат) «Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"(Благоустройство территории мест захоронения и аллеи Памяти (текущий ремонт), расположенной по адресу: 652440, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, в 750 м юго-западнее пгт. Крапивинский (пгт. Крапивинский)» | Х | Лазарева Надежда Юрьевна – начальник Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» |  |
| Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов | 31.12. | Лазарева Надежда Юрьевна – начальник Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» | Отчет о реализации муниципальной программы |
| 2. Мероприятие (результат) «Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"(Благоустройство Дог-парка (текущий ремонт), расположенного по адресу:652449, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д. 85 (пгт.Зеленогорский)» | Х | Лазарева Надежда Юрьевна – начальник Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского |  |
| Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов | 31.12. | Лазарева Надежда Юрьевна – начальник Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского | Отчет о реализации муниципальной программы |
| 3. Мероприятие (результат) «Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"(Благоустройство территории этнографического центра русской традиционной и воинской культуры "Мунгатский острог" (текущий ремонт), расположенной по адресу: 652450, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, территория Мунгатский острог, земельный участок 1 (Крапивинская сельская территория)» | Х | Лазарева Надежда Юрьевна – начальник Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского |  |
| Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов | 31.12. | Лазарева Надежда Юрьевна – начальник Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского | Отчет о реализации муниципальной программы |
| 4. Мероприятие (результат) «Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"(Благоустройство мест захоронений (текущий ремонт), расположенных по адресу: 652458, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, д. Бердюгино, улица Зеленая, 7а (Мельковская сельская территория)» | Х | Лазарева Надежда Юрьевна – начальник Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского |  |
| Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов | 31.12. | Лазарева Надежда Юрьевна – начальник Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского | Отчет о реализации муниципальной программы |
| 5. Мероприятие (результат) «Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"(Благоустройство трактородрома (текущий ремонт), расположенного по адресу: 652453, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, с. Тараданово, ул. Кооперативная, земельный участок 7а (Тарадановская сельская территория)» | Х | Лазарева Надежда Юрьевна – начальник Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» |  |
| Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов | 31.12. | Лазарева Надежда Юрьевна – начальник Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» | Отчет о реализации муниципальной программы |
| 6. Мероприятие (результат) «Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"(Благоустройство мест захоронений (текущий ремонт), расположенных по адресу:652466, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, деревня Шевели, улица Гагарина, земельный участок 2а (Шевелевская сельская территория)» |  | Лазарева Надежда Юрьевна – начальник Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» |  |
| Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов | 31.12. | Лазарева Надежда Юрьевна – начальник Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» | Отчет о реализации муниципальной программы |