Приложение к постановлению

администрации Крапивинского

муниципального округа

от « 20   »  августа 2026 г.  № 850

Муниципальная программа

«Благоустройство  на территории Крапивинского муниципального округа» на 2026 – 2030 годы

Стратегические приоритеты муниципальной программы

1. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Благоустройство и озеленение территорий Крапивинского муниципального округа, в том числе территорий соответствующего функционального назначения (аллей,  улиц, пешеходных зон, скверов,  иных территорий) (далее - общественные территории)  - одна из актуальных проблем современного градостроительства и муниципальных хозяйств.

Красиво оформленные и ухоженные  общественные места создают комфортные условия для жителей, способствуют развитию социальной активности и повышению качества жизни.

Современная среда должна соответствовать требованиям безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная  среда позволяет снизить социальную напряженность и способствовать решению социально-демографических проблем.

Кроме того, качественное благоустройство общественных территорий способствует повышению привлекательности округа для проживания населения.

Вопросы благоустройства территорий Крапивинского муниципального округа требуют принятия комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние общественных  территорий, проездов к ним, от состояния которых во многом зависит внешний облик населенных пунктов региона, создание более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий, а также комфорт и качество жизни населения, экономики и инфраструктуры сельской местности.

Решение задачи по повышению уровня и качества жизни сельского населения требует пересмотра их места и роли в осуществлении стратегических социально-экономических преобразований в регионе, в том числе принятия мер по созданию предпосылок для развития сельских территорий путем:

комплексного развитие и благоустройство Крапивинского муниципального округа,  ликвидация объектов накопленного вреда и оздоровление окружающей среды, природоохранные мероприятия, реализуемые муниципальными образованиями, проведение комплекса мероприятий, направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками;

обеспечение комфортного и безопасного передвижения пешеходов, транспортных средств   на территории округа;

обеспечения доступности услуг по сбору и вывозу ТКО для населения;

охраны, защиты и воспроизводство  городских лесов.

Решение выявленных проблем возможно путем планомерного осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня и качества благоустройства территорий Крапивинского муниципального округа.

Комплексный, программный подход к вопросам благоустройства Крапивинского муниципального округа позволит сформировать многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан, сбалансированное пространственное развитие, улучшение экологической обстановки и повышение безопасности жизнедеятельности.

2. Описание приоритетов и целей сферы реализации муниципальной программы

В целях обеспечения достижения показателей муниципальной программы «Благоустройство на территории Крапивинского муниципального округа» на 2026 – 2030 годы предусматривается решение следующих вопросов:

- Комплексное развитие и благоустройство Крапивинского муниципального округа, ликвидация объектов накопленного вреда и оздоровление окружающей среды, природоохранные мероприятия, реализуемые муниципальными образованиями ;

- обеспечение доступности услуг по сбору и вывозу ТКО для населения;

- Обеспечение комфортного и безопасного передвижения пешеходов, транспортных средств на территории Крапивинского муниципального округа;

- Проводить активную работу по реализации инициативных проектов в целях усиления взаимодействия органов местного самоуправления и жителей, и вовлечение граждан в бюджетный процесс;

- Охрана, защита и воспроизводство  городских лесов.

-Предупреждение, обнаружение и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации о ветеринарии и принятие мер в рамках административной ответственности;

- выявление и установление причин и условий возникновения и распространения заразных и массовых незаразных болезней животных, и небезопасных в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства и организацию противоэпизоотических мероприятий;

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ

Кемеровской области-Кузбасса

Система целеполагания и задачи государственной программы сформированы с учетом национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" (далее - национальные цели) и Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 N 2765-р.

Реализация муниципальной программы непосредственно направлена на достижение показателя  "Комфортная и безопасная среда для жизни".

4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения

Целями государственной программы являются:

- Комплексное развитие и благоустройство Крапивинского муниципального округа, ликвидация объектов накопленного вреда и оздоровление окружающей среды, природоохранные мероприятия, реализуемые муниципальными образованиями ;

- Обеспечение доступности услуг по сбору и вывозу ТКО для населения;

- Обеспечение комфортного и безопасного передвижения пешеходов, транспортных средств на территории Крапивинского муниципального округа;

- Проводить активную работу по реализации инициативных проектов в целях усиления взаимодействия органов местного самоуправления и жителей, и вовлечение граждан в бюджетный процесс;

- Охрана, защита и воспроизводство  городских лесов.

- Целью муниципальной программы является предупреждение и ликвидация болезней животных и их лечение и защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и содержания скотомогильников в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства РФ, а также снижение численности животных без владельцев.

В ходе реализации государственной программы предусматривается обеспечить:

Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Крапивинского муниципального округа  способствующего комфортной жизнедеятельности граждан, ликвидация объектов накопленного вреда и оздоровление окружающей среды;

Ликвидацию накопленного экологического вреда окружающей среде, ликвидация свалок на которых они размещены, разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на рекультивацию объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов;

Доведение эксплуатационного и санитарно-гигиенического состояния контейнерных площадок, расположенных на территории Крапивинского муниципального округа до требований, соответствующих законодательству РФ;

Содержание уличного освещения с одновременным соблюдением лимита потребления электроэнергии, внедрение энергосберегающих технологий,  снижение криминогенной обстановки и создание безопасных условий дорожного движения;

Реализация инициативных проектов на территории Крапивинского муниципального округа;

Проведение мероприятий в области использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов.

Для реализации поставленных задач из областного бюджета выделяются субвенция на финансирование расходов по обустройству и содержанию скотомогильников (биотермических ям), и сибиреязвенных захоронений, отлов, содержание животных без владельцев. Приоритетным направлением сельскохозяйственного производства Крапивинского муниципального округа является наращивание производства зерна, разведение мясного, молочного КРС, производство мясо птицы, кроликов, овец в КФХ, ИП и ЛПХ.

Паспорт муниципальной программы

«Благоустройство на территории  Крапивинского муниципального округа»

на 2026 – 2030 годы

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Слонов Евгений Александрович -Заместитель главы Крапивинского муниципального округа(по внутренней политике и безопасности), Реванченко Андрей Александрович - Заместитель главы Крапивинского муниципального округа (по сельскому хозяйству, экологии и лесоустройству) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Лазарева Надежда Юрьевна – начальник Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» |

| Период реализации муниципальной программы | 2026 - 2030 |
| --- | --- |
| Цель муниципальной программы | Цель 1. Комплексное развитие и благоустройство Крапивинского муниципального округа, ликвидация объектов накопленного вреда и оздоровление окружающей среды, обеспечение доступности услуг по сбору и вывозу ТКО для населения, природоохранные мероприятия, реализуемые муниципальными образованиями; Цель 2. Обеспечение комфортного и безопасного передвижения пешеходов на территории Крапивинского муниципального округа; Цель 3. Сохранение стабильной вовлеченности жителей Крапивинского муниципального округа в участие по выборам проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс-твоя инициатива; Цель 4. Охрана, защита и воспроизводство городских лесов; Цель 5. Снижение количества животных без владельцев на территории округа. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 48 066,7 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | отсутствует |
| Связь с государственной программой Кемеровской области-Кузбасса | Государственная программа Кемеровской области-Кузбасса "Формирование современной городской среды КУЗБАССА"», утвержденная постановлением Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 2 ноября 2023 г. N 715. |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель муниципальной программы «Комплексное развитие и благоустройство Крапивинского муниципального округ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборка и очистка социально значимых мест и объектов культурного наследия на территории округа | МП | - | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» | - |
|  | Вывоз твердых бытовых отходов с места массового отдыха людей на территории округа и ликвидация несанкционированных свалок | МП | - | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов | МП | - | единиц | 480 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Проведение организационно-хозяйственных мероприятий по ликвидации свалок | МП | - | единиц | 3 | 2024 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Уничтожение на территории Крапивинского муниципального округа дикорастущих наркосодержащих растений | МП | - | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Оснащенность населенных пунктов муниципального округа уличным освещением | МП | - | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» | - |
|  | Приобретение ламп и комплектующих для уличного освещения наследия на территории округа | МП | - | единиц | 300 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| Цель муниципальной программы «Сохранение стабильной вовлеченности жителей Крапивинского муниципального округа в участие по выборам проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс-твоя инициатива» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жителей муниципального округа, принявших участие в решении вопросов местного значения наследия на территории округа | МП | - | процент | 10 | 2024 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» | - |
| Цель муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство городских лесов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство противопожарных минерализованных полос | МП | - | м2 | 44 | 2024 | 100; 100; 44; 100; 100. | 100; 100; 44; 100; 100. | 100; 100; 44; 100; 100. | 100; 100; 44; 100; 100. | 100; 100; 44; 100; 100. |  | Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» | - |
|  | Мероприятия по охране, защите и воспроизводству городских лесов | МП | - | м2 | - | 2024 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 |  |  |  |
| Цель - Снижение количества животных без владельцев на территории округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество отловленных животных без владельцев | МП | возрастание | единиц | 286 | 2024 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | - | Отдел сельского хозяйства, экологии и лесоустройства | - |

2.1. Поквартальный план достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение показателя по кварталам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь-март | апрель-июнь | июль-сентябрь | октябрь-декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 Цель муниципальной программы «Комплексное развитие и благоустройство Крапивинского муниципального округ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборка и очистка социально значимых мест и объектов культурного наследия на территории округа | МП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» |
|  | Вывоз твердых бытовых отходов с места массового отдыха людей на территории округа и ликвидация | МП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов | МП | единиц | 0 | 0 | 100 | 0 |  |
|  | Природоохранные мероприятия, реализуемые муниципальными образованиями (природоохранные мероприятия) | МП | единиц | 0 | 0 | 2 | 0 |  |
|  | Уничтожение на территории Крапивинского муниципального округа дикорастущих наркосодержащих растений | МП | процент | 0 | 0 | 100 | 0 |  |
| 2 | Оснащенность населенных пунктов муниципального округа уличным освещением | МП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» |
|  | Приобретение ламп и комплектующих для уличного освещения наследия на территории округа | МП | единиц | 0 | 100 | 0 | 0 |  |
| 2 Цель муниципальной программы «программы «Сохранение стабильной вовлеченности жителей Крапивинского муниципального округа в участие по выборам проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс-твоя инициатива» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество реализованных инициативных проектов | МП | единиц | 0 | 0 | 3 | 0 | Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» |
|  | Количество жителей муниципального округа, принявших участие в решении вопросов местного значения наследия на территории округа | МП | процент | 0 | 0 | 10 | 0 |  |
| 3 Цель муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство городских лесов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство противопожарных минерализованных полос | МП | м2 | 0 | 22 | 44 | 0 | Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» |
|  | Мероприятия по охране, защите и воспроизводству городских лесов | МП | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 Цель - Снижение количества животных без владельцев на территории округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество отловленных животных без владельцев | МП | единиц | 36 | 25 | 25 | 36 | Администрация Крапивинского муниципального округа |

3. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Региональный проект, не входящий в состав национального проекта «Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс — твоя инициатива в Кемеровской области - Кузбассе» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения жителей в процессы принятия решений на местном уровне и усиление гражданского контроля за деятельностью органов местного самоуправления в ходе реализации проектов инициативного бюджетирования | Проекты инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс-твоя инициатива в Кемеровской области - Кузбассе» направлены на совместное с жителями решение вопросов местного значения, таких как благоустройство территории мест захоронения, этнографического центра русской традиционной и воинской культуры, трактородрома, дог-парка | Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования Численность населения, участвующих в анкетировании для определения объекта реализации проектов инициативного бюджетирования |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории муниципального образования» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» | - |  |
| 2.1. | Задача 1: Проведены мероприятия по комплексному развитию и благоустройству Крапивинского муниципального округ | Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Крапивинского муниципального округа способствующего комфортной жизнедеятельности граждан, ликвидация объектов накопленного вреда и оздоровление окружающей среды, ликвидация накопленного экологического вреда окружающей среде, ликвидация свалок на которых они размещены, разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на рекультивацию объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов; Доведение эксплуатационного и санитарно-гигиенического состояния контейнерных площадок, расположенных на территории Крапивинского муниципального округа до требований, соответствующих законодательству РФ; Проведение комплекса мероприятий, направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками; Обеспечения уличного освещения парков, скверов, площадей и иных общественных пространств; | -Уборка и очистка остановочных павильонов ,моста пгт.Крапивинский ,алея Интернациолистовпгт.Зеленогорский; -Уборка социально значимых мест и объектов культурного наследия на территории округа; -Вывоз твердых бытовых отходов с места массового отдыха людей на территории округа и ликвидация; -Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов; -Проведение организационно-хозяйственных мероприятий по ликвидации свалок; -Приобретение контейнеров для сбора ТКО; |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение возникновения, распространения и ликвидация заразных и незаразных заболеваний животных и птицы» |  |  |
| 3.1 | Задача 1: Осуществлен контроль за выполнением обязательств организаций, осуществляющих деятельность по обращению с животными без владельцев на территории Крапивинского муниципального округа | Регулирование численности животных без владельцев, предотвращение распространения болезней (общих для человека и животных), защита здоровья и имущества граждан, а также обеспечение безопасности и благополучия самих животных, которые часто попадают в опасные ситуации | Количество отловленных животных без владельцев |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство на территории Крапивинского муниципального округа» на 2026 – 2030 годы (всего), в том числе: | 48 066,7 | 12 411,0 | 12 411,0 | 0,0 | 0,0 | 72 888,7 |
| Местный бюджет | 12 499,0 | 12 411,0 | 12 411,0 | 0,0 | 0,0 | 37 321,0 |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 10 164,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 164,5 |
| Внебюджетные источники | 1 932,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 932,0 |
| Региональный проект «Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс — твоя инициатива в Кемеровской области - Кузбассе» | 16 897,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16897,3 |
| Местный бюджет | 4 800,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 800,8 |
| Областной бюджет | 10 164,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 164,5 |
| Внебюджетные источники | 1 932,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 932,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории муниципального образования» | 29 920,4 | 11 250,0 | 11 250,0 | 0,0 | 0,0 | 52 420,4 |
| Местный бюджет | 8 961,0 | 11 250,0 | 11 250,0 | 0,0 | 0,0 | 31 461,0 |
| Областной бюджет | 20 959,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 959,4 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов и обустройство контейнерных площадок | 391,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 6 391,0 |
| Местный бюджет | 391,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 6 391,0 |
| Проведение комплекса мероприятий, направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| Благоустройство | 8 320,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 24 320,0 |
| Местный бюджет | 8 320,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 24 320,0 |
| Природоохранные мероприятия, реализуемые муниципальными образованиями (природоохранные мероприятия) | 20 959,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 959,4 |
| Областной бюджет | 20 959,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 959,4 |
| Обеспечение уличного освещения парков, скверов, площадей и иных общественных пространств | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
| Местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение возникновения, распространения и ликвидация заразных и незаразных заболеваний животных и птицы» | 1 249,0 | 1 161,0 | 1 161,0 | 0,0 | 0,0 | 3 571,0 |
| Местный бюджет | 1 249,0 | 1 161,0 | 1 161,0 | 0,0 | 0,0 | 3 571,0 |
| Содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,0 |
| Местный бюджет | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,0 |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Благоустройство территории муниципального образования»

- Основные положения

| Местная администрация муниципального образования (иной муниципальный орган, организация) | Администрация Крапивинского муниципального округа Лазарева Надежда Юрьевна – начальник Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа Крапивинского округа «Благоустройство на территории Крапивинского муниципального округа на 2026 - 2030 годы |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1: «Благоустройство территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство | КПМ | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» |
| 1.2 | Вывоз твердых бытовых отходов с места массового отдыха людей на территории округа и ликвидация несанкционированных свалок | КПМ | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» |
| 1.3 | Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов | КПМ | единиц | 480 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» |
| 1.4 | Природоохранные мероприятия, реализуемые муниципальными образованиями (природоохранные мероприятия) | КПМ | единиц | 3 | 2024 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» |
| 1.5 | Проведение комплекса мероприятий, направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками | КПМ | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» |
| 1.6 | Обеспечение уличного освещения парков, скверов, площадей и иных общественных пространств | КПМ | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» |

- Поквартальный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь-март | апрель-июнь | июль-сентябрь | октябрь-декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1: «Благоустройство территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 11 | Благоустройство | КПМ | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2 | Вывоз твердых бытовых отходов с места массового отдыха людей на территории округа и ликвидация | КПМ | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3 | Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов | КПМ | единиц | 0 | 0 | 100 | 0 |  |
| 1.4 | Проведение организационно-хозяйственных мероприятий по ликвидации свалок | КПМ | единиц | 0 | 0 | 2 | 0 |  |
| 1.5 | Уничтожение на территории Крапивинского муниципального округа дикорастущих наркосодержащих растений | КПМ | единиц | 0 | 0 | 100 | 0 |  |
| 1.6 | Обеспечение уличного освещения парков, скверов, площадей и иных общественных пространств | КПМ | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) |  | Тип мероприятия (результат) |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | значение | год |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |  | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 |  |
| Задача 1: «Благоустройство территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство Крапивинского муниципального округ |  | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  | процент |  | 100 | 2024 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |
| 1.1.1 | Произведены мероприятия по благоустройству Крапивинского муниципального округ в 2024 году на100 %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Вывоз твердых бытовых отходов с места массового отдыха людей на территории округа и ликвидация несанкционированных свалок |  | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  | процент |  | 100 | 2024 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |
| 1.2.1 | Произведен вывоз твердых бытовых отходов с места массового отдыха людей на территории округа и ликвидация несанкционированных свалок в 2024 году на 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов |  | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  | единиц |  | 480 | 2024 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |
| 1.3.1 | Приобретено контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов в 2024 году -480 единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Проведение организационно-хозяйственных мероприятий по ликвидации свалок |  | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  | единиц |  | 3 | 2024 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 1.4.1 | Были проведены организационно-хозяйственных мероприятия по ликвидации свалок в 2024 году – 4 единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Было уничтожено на территории Крапивинского муниципального округа дикорастущих наркосодержащих растений в 2024 году – 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Проведение комплекса мероприятий, направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  | процент |  | 100 |  |  | 2024 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |
| 1.6 | Было обеспеченно уличное освещение на территории Крапивинского муниципального округав 2024 году на 100 %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Обеспечение уличного освещения парков, скверов, площадей и иных общественных пространств | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  | процент |  | 100 |  |  | 2024 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории муниципального образования» (всего), в том числе: | 29 920,4 | 11 250,0 | 11 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 8 961,0 | 11 250,0 | 11 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 20 959,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов и обустройство контейнерных площадок | 391,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 391,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение комплекса мероприятий, направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство | 8 320,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 8 320,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природоохранные мероприятия, реализуемые муниципальными образованиями (природоохранные мероприятия) | 20 959,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 20 959,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение уличного освещения парков, скверов, площадей и иных общественных пространств | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |

- План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального образования), иного государственного (муниципального) органа, организации) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача 1: Благоустройство территории муниципального образования» |  |  |  |
| 1. Мероприятие (результат) «Благоустройство» | Х | Лазарева Надежда Юрьевна – начальник Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» |  |
| Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов | 31.03. | Лазарева Надежда Юрьевна – начальник Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» | Отчет о реализации муниципальной программы |
| 2. Мероприятие (результат) «Вывоз твердых бытовых отходов с места массового отдыха людей на территории округа и ликвидация несанкционированных свалок» | Х | Лазарева Надежда Юрьевна – начальник Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского |  |
| Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов | 31.03. | Лазарева Надежда Юрьевна – начальник Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского | Отчет о реализации муниципальной программы |
| 3. Мероприятие (результат) «Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов» | Х | Лазарева Надежда Юрьевна – начальник Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского |  |
| Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов | 31.03. | Лазарева Надежда Юрьевна – начальник Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского | Отчет о реализации муниципальной программы |
| 4. Мероприятие (результат) «Природоохранные мероприятия, реализуемые муниципальными образованиями (природоохранные мероприятия)» | Х | Лазарева Надежда Юрьевна – начальник Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского |  |
| Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов | 31.09. | Лазарева Надежда Юрьевна – начальник Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского | Отчет о реализации муниципальной программы |
| 1. Мероприятие (результат) «Обеспечение уличного освещения» | Х | Лазарева Надежда Юрьевна – начальник Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» |  |
| Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов | 31.03. | Лазарева Надежда Юрьевна – начальник Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» | Отчет о реализации муниципальной программы |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Создание благоприятных условий проживания граждан за счет сокращения численности безнадзорных животных, предотвращение распространения опасных инфекционных заболеваний животных и человека»

1. Общие положения

| Ответственный исполнительный орган (соисполнитель муниципальной программы) | Администрация Крапивинского муниципального округа Жужкова Татьяна Александровна – начальник отдела сельского хозяйства, экологии и лесоустройства администрации Крапивинского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа ««Предупреждение возникновения, распространения и ликвидация заразных и незаразных заболеваний животных и птицы, в том числе общих для человека и животных на территории Крапивинского муниципального округа» на 2026-2030 годы |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя <*> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1: Осуществлен контроль за выполнением обязательств организаций, осуществляющих деятельность по обращению с животными без владельцев на территории Крапивинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество отработанных заявок | МП | единиц | 73 | 2024 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Администрация Крапивинского муниципального округа |

3. Поквартальный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение показателя по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь-март | апрель-июнь | июль-сентябрь | октябрь-декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Задача 1: Осуществлен контроль за выполнением обязательств организаций, осуществляющих деятельность по обращению с животными без владельцев на территории Крапивинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество отработанных заявок | МП | единиц | 20 | 15 | 15 | 20 | 70 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результат) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1: Осуществлен контроль за выполнением обязательств организаций, осуществляющих деятельность по обращению с животными без владельцев на территории Крапивинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | Приобретение товаров, работ, услуг | Единиц | 286 | 2024 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| 1.1.1 | В рамках мероприятия осуществлена деятельность по организации комплекса мероприятий, по обращению с животными без владельцев. Количество организованных мероприятий в 2024 году – 286 единиц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комплекс процессных мероприятий "Предупреждение возникновения, распространения и ликвидации заразных и незаразных заболеваний животных и птицы" | 1 249,0 | 1 161,0 | 1 161,0 | 0,0 | 0,0 | 3 571,0 |
| Местный бюджет | 1 249,0 | 1 161,0 | 1 161,0 | 0,0 | 0,0 | 3 571,0 |
| Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 1 161,0 | 1 161,0 | 1 161,0 | 0,0 | 0,0 | 3 483,0 |
| Местный бюджет | 1 161,0 | 1 161,0 | 1 161,0 | 0,0 | 0,0 | 3 483,0 |
| Содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,0 |
| Региональный бюджет | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача 1: Осуществлен контроль за выполнением обязательств организаций, осуществляющих деятельность по обращению с животными без владельцев на территории Крапивинского муниципального округа |  |  |  |
| 1. Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | Х | Жужкова Татьяна Александровна – начальник отдела сельского хозяйства, экологии и лесоустройства администрации Крапивинского муниципального округа Администрация Крапивинского муниципального округа |  |
| 1. Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 10.04 10.07 10.10 10.12 | Жужкова Татьяна Александровна – начальник отдела сельского хозяйства, экологии и лесоустройства администрации Крапивинского муниципального округа Администрация Крапивинского муниципального округа | Отчет о реализации муниципальной программы |
| 2. Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 10.04 10.07 10.10 10.12 | Жужкова Татьяна Александровна – начальник отдела сельского хозяйства, экологии и лесоустройства администрации Крапивинского муниципального округа Администрация Крапивинского муниципального округа | Отчет о реализации муниципальной программы |
| 3. Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 10.04 10.07 10.10 10.12 | Жужкова Татьяна Александровна – начальник отдела сельского хозяйства, экологии и лесоустройства администрации Крапивинского муниципального округа Администрация Крапивинского муниципального округа | Отчет о реализации муниципальной программы |
| 4. Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 10.04 10.07 10.10 10.12 | Жужкова Татьяна Александровна – начальник отдела сельского хозяйства, экологии и лесоустройства администрации Крапивинского муниципального округа Администрация Крапивинского муниципального округа | Отчет о реализации муниципальной программы |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

Региональный проект «Реализация проектов инициативного

бюджетирования «Твой Кузбасс — твоя инициатива в Кемеровской области - Кузбассе»

- Основные положения

| Местная администрация муниципального образования (иной муниципальный орган, организация) | Администрация Крапивинского муниципального округа Лазарева Надежда Юрьевна – начальник Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа Крапивинского округа «Благоустройство на территории Крапивинского муниципального округа на 2026 - 2030 годы |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1: «Благоустройство территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"(Благоустройство территории мест захоронения и аллеи Памяти (текущий ремонт), расположенной по адресу: 652440, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, в 750 м юго-западнее пгт. Крапивинский (пгт. Крапивинский) | КПМ | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» |
| 1.2 | Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"(Благоустройство Дог-парка (текущий ремонт), расположенного по адресу:652449, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д. 85 (пгт.Зеленогорский) | КПМ | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» |
| 1.3 | Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходовРеализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"(Благоустройство территории этнографического центра русской традиционной и воинской культуры "Мунгатский острог" (текущий ремонт), расположенной по адресу: 652450, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, территория Мунгатский острог, земельный участок 1 (Крапивинская сельская территория) | КПМ | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» |
| 1.4 | Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"(Благоустройство мест захоронений (текущий ремонт), расположенных по адресу: 652458, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, д. Бердюгино, улица Зеленая, 7а (Мельковская сельская территория) | КПМ | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» |
| 1.5 | Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"(Благоустройство трактородрома (текущий ремонт), расположенного по адресу: 652453, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, с. Тараданово, ул. Кооперативная, земельный участок 7а (Тарадановская сельская территория) | КПМ | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» |
| 1.6 | Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"(Благоустройство мест захоронений (текущий ремонт), расположенных по адресу:652466, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, деревня Шевели, улица Гагарина, земельный участок 2а (Шевелевская сельская территория) | КПМ | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» |

- Поквартальный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь-март | апрель-июнь | июль-сентябрь | октябрь-декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1: «Благоустройство территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 11 | Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"(Благоустройство территории мест захоронения и аллеи Памяти (текущий ремонт), расположенной по адресу: 652440, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, в 750 м юго-западнее пгт. Крапивинский (пгт. Крапивинский) | КПМ | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 1.2 | Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"(Благоустройство Дог-парка (текущий ремонт), расположенного по адресу:652449, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д. 85 (пгт.Зеленогорский) | КПМ | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 1.3 | Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"(Благоустройство территории этнографического центра русской традиционной и воинской культуры "Мунгатский острог" (текущий ремонт), расположенной по адресу: 652450, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, территория Мунгатский острог, земельный участок 1 (Крапивинская сельская территория) | КПМ | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 1.4 | Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"(Благоустройство мест захоронений (текущий ремонт), расположенных по адресу: 652458, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, д. Бердюгино, улица Зеленая, 7а (Мельковская сельская территория) | КПМ | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 1.5 | Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"(Благоустройство трактородрома (текущий ремонт), расположенного по адресу: 652453, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, с. Тараданово, ул. Кооперативная, земельный участок 7а (Тарадановская сельская территория) | КПМ | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 1.6 | Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"(Благоустройство мест захоронений (текущий ремонт), расположенных по адресу:652466, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, деревня Шевели, улица Гагарина, земельный участок 2а (Шевелевская сельская территория) | КПМ | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 |  |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результат) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1: Реализация проектов инициативного бюджетирования « Твой Кузбасс- твоя инициатива» в Кемеровской области- Кузбассе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация проектов инициативного бюджетирования « Твой Кузбасс- твоя инициатива» в Кемеровской области- Кузбассе | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | единиц | 11 | 2024 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.1.1 | Произведены мероприятия по реализации проектов инициативного бюджетирования « Твой Кузбасс- твоя инициатива» в Кемеровской области- Кузбассе в 2024 году на 100 %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Региональный проект «Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс — твоя инициатива в Кемеровской области - Кузбассе» (всего), в том числе: | 16 897,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 4 800,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 10 164,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 1 932,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"(Благоустройство территории мест захоронения и аллеи Памяти (текущий ремонт), расположенной по адресу: 652440, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, в 750 м юго-западнее пгт. Крапивинский (пгт. Крапивинский) | 4 492,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2 000,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 492,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"(Благоустройство Дог-парка (текущий ремонт), расположенного по адресу:652449, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д. 85 (пгт.Зеленогорский) | 2 116,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 175,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1 741,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"(Благоустройство территории этнографического центра русской традиционной и воинской культуры "Мунгатский острог" (текущий ремонт), расположенной по адресу: 652450, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, территория Мунгатский острог, земельный участок 1 (Крапивинская сельская территория) | 2 307,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1 877,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"(Благоустройство мест захоронений (текущий ремонт), расположенных по адресу: 652458, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, д. Бердюгино, улица Зеленая, 7а (Мельковская сельская территория) | 1 413,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 112,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1 111,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"(Благоустройство трактородрома (текущий ремонт), расположенного по адресу: 652453, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, с. Тараданово, ул. Кооперативная, земельный участок 7а (Тарадановская сельская территория) | 4 768,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2 178,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"(Благоустройство мест захоронений (текущий ремонт), расположенных по адресу:652466, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, деревня Шевели, улица Гагарина, земельный участок 2а (Шевелевская сельская территория) | 1 800,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 145,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1 435,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального образования), иного государственного (муниципального) органа, организации) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача 1: Благоустройство территории муниципального образования» |  |  |  |
| 1. Мероприятие (результат) «Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"(Благоустройство территории мест захоронения и аллеи Памяти (текущий ремонт), расположенной по адресу: 652440, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, в 750 м юго-западнее пгт. Крапивинский (пгт. Крапивинский)» | Х | Лазарева Надежда Юрьевна – начальник Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» |  |
| Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов | 31.12. | Лазарева Надежда Юрьевна – начальник Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» | Отчет о реализации муниципальной программы |
| 2. Мероприятие (результат) «Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"(Благоустройство Дог-парка (текущий ремонт), расположенного по адресу:652449, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д. 85 (пгт.Зеленогорский)» | Х | Лазарева Надежда Юрьевна – начальник Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского |  |
| Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов | 31.12. | Лазарева Надежда Юрьевна – начальник Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского | Отчет о реализации муниципальной программы |
| 3. Мероприятие (результат) «Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"(Благоустройство территории этнографического центра русской традиционной и воинской культуры "Мунгатский острог" (текущий ремонт), расположенной по адресу: 652450, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, территория Мунгатский острог, земельный участок 1 (Крапивинская сельская территория)» | Х | Лазарева Надежда Юрьевна – начальник Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского |  |
| Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов | 31.12. | Лазарева Надежда Юрьевна – начальник Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского | Отчет о реализации муниципальной программы |
| 4. Мероприятие (результат) «Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"(Благоустройство мест захоронений (текущий ремонт), расположенных по адресу: 652458, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, д. Бердюгино, улица Зеленая, 7а (Мельковская сельская территория)» | Х | Лазарева Надежда Юрьевна – начальник Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского |  |
| Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов | 31.12. | Лазарева Надежда Юрьевна – начальник Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского | Отчет о реализации муниципальной программы |
| 5. Мероприятие (результат) «Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"(Благоустройство трактородрома (текущий ремонт), расположенного по адресу: 652453, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, с. Тараданово, ул. Кооперативная, земельный участок 7а (Тарадановская сельская территория)» | Х | Лазарева Надежда Юрьевна – начальник Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» |  |
| Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов | 31.12. | Лазарева Надежда Юрьевна – начальник Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» | Отчет о реализации муниципальной программы |
| 6. Мероприятие (результат) «Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"(Благоустройство мест захоронений (текущий ремонт), расположенных по адресу:652466, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, деревня Шевели, улица Гагарина, земельный участок 2а (Шевелевская сельская территория)» |  | Лазарева Надежда Юрьевна – начальник Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» |  |
| Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов | 31.12. | Лазарева Надежда Юрьевна – начальник Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» | Отчет о реализации муниципальной программы |