Приложение

к постановлению администрации

Крапивинского муниципального округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**Паспорт муниципальной программы Крапивинского муниципального округа «Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда Крапивинского муниципального округа» на 2022 – 2027 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Крапивинского муниципального округа «Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда Крапивинского муниципального округа» на 2022 – 2027 годы |
| Директор муниципальной программы | Первый заместитель главы Крапивинского муниципального округа (по жилищно-коммунальному хозяйству, капитальному строительству и дорожному хозяйству) Арнольд Н.Ф. |
| Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Крапивинского муниципального округа» |
| Исполнители муниципальной программы | Органы местного самоуправления |
| Наименование подпрограмм муниципальной программы | Развитие социальной инфраструктуры жизнеобеспечения населения |
| Цели муниципальной программы | Устойчивое функционирование и развитие социальной инфраструктуры для благоприятных условий жизнедеятельности человека.  Повышение уровня качества строительства и обеспечение безопасности объектов строительства. |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение, развитие, обновление объектов социальной сферы Крапивинского муниципального округа за счет использования современных технологий, высокотехнологичной продукции и услуг. |
| Срок реализации программы | 2022 – 2027 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам реализации | Общий объем финансирования муниципальной программы – 79 537,5 тыс. руб., в том числе по годам:  2022 – 22 823,7 тыс. руб.,  2023 – 19 513,3 тыс. руб.,  2024 – 20 900,5 тыс. руб.,  2025 – 10 300,0 тыс. руб.,  2026 – 3 000,0 тыс. руб.,  2027 – 3 000,00 тыс. руб.  Из них:  средства местного бюджета – 79 537,5 тыс. руб., в том числе по годам:  2022 – 22 823,7 тыс. руб.,  2023 – 19 513,3 тыс. руб.,  2024 – 20 900,5 тыс. руб.,  2025 – 10 300,0 тыс. руб.,  2026 – 3 000,0 тыс. руб.,  2027 – 3 000,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы | Повышение надежности, безопасности и других эксплуатационных параметров зданий и сооружений, снижение их энерго- и материалоемкости. |

**4.Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | |
| ИТОГО 2022-2027гг | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025г | 2026г | 2027г |
|  | «Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда Крапивинского муниципального округа» | **Всего** | **79 537,5** | **22 823,7** | **19 513,3** | **20 900,5** | **10 300,0** | **3 000,0** | **3 000,0** |
| **Местный бюджет** | **79 537,5** | **22823,7** | **19 513,3** | **20 900,5** | **10 300,0** | **3 000,0** | **3 000,0** |
| 1 | Подпрограмма «Реализация вопросов в области образования» | Всего | **48 683,2** | 14397,1 | 8 687,6 | 13 898,5 | 5 700,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| Местный бюджет | **48 683,2** | 14397,1 | 8 687,6 | 13 898,5 | 5 700,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие: Модернизация объектов социальной сферы в области образования | Всего | **48 683,2** | 14397,1 | 8 687,6 | 13 898,5 | 5 700,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| Местный бюджет | **48 683,2** | 14397,1 | 8 687,6 | 13 898,5 | 5 700,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| 2 | Подпрограмма: «Реализация вопросов в области культуры, молодежной политики и спорта» | Всего | **18 327,7** | 3764,8 | 7 561,8 | 3 501,1 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | **18 327,7** | 3764,8 | 7 561,8 | 3 501,1 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Модернизация объектов социальной сферы в области культуры, молодежной политики и спорта | Всего | **18 327,7** | 3764,8 | 7 561,8 | 3 501,1 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | **18 327,7** | 3764,8 | 7 561,8 | 3 501,1 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма: «Реализация вопросов в области социальной сферы и жилого фонда Крапивинского муниципального округа» | Всего | **12 526,6** | 4661,8 | 3 263,9 | 3 500,9 | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | **12 526,6** | 4661,8 | 3 263,9 | 3 500,9 | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие: Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда Крапивинского муниципального округа | Всего | **12 526,6** | 4661,8 | 3 263,9 | 3 500,9 | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | **12 526,6** | 4661,8 | 3 263,9 | 3 500,9 | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 |

**5.Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) | | | | | |
| 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г |
|  | Муниципальная программа «Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда Крапивинского муниципального округа» на 2022-2027 годы | Количество отремонтированных объектов | Ед. | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 1 | Реализация вопросов в области образования | Ед. | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 2 | Реализация вопросов в области культуры, молодежной политики и спорта | Ед. | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Реализация вопросов в области социальной сферы и жилого фонда Крапивинского муниципального округа | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Первый заместитель главы |  |
| Крапивинского муниципального округа (по жилищно-коммунальному хозяйству,  капитальному строительству и дорожному хозяйству) | Н.Ф. Арнольд |

**Лист согласования**

к постановлению № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**О внесении изменений в постановление администрации Крапивинского муниципального округа от 16.11.2021 № 1562**

**«Об утверждении муниципальной программы «Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда Крапивинского муниципального округа» на 2022 – 2027 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| 1. | Первый заместитель главы  Крапивинского муниципального округа (по жилищно-коммунальному хозяйству,  капитальному строительству и дорожному хозяйству) | Арнольд Н.Ф. |  |
| 2. | Заместитель главы – начальник Финансового управления | Стоянова О.В. |  |
| 3. | Начальник МКУ «УЖС АКМО» | Сухорукова Ю.В. |  |
| 4. | Начальник юридического отдела администрации Крапивинского муниципального округа | Болотова Т.В. |  |
| 5. | Начальник отдела экономического развития администрации Крапивинского муниципального округа | Бобровская Р.В. |  |
| 6. | Прокуратура Крапивинского района |  |  |