Приложение

 к постановлению администрации

Крапивинского муниципального округа

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Крапивинском муниципальном округе на 2018-2027 годы»**

**Паспорт муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды Крапивинского муниципального округа» на 2018-2027 годы**

 **(далее – Программа)**

|  |  |
| --- | --- |
|  Наименование программы | Муниципальная программа «Формированиесовременной городской среды Крапивинского муниципального округа на 2018-2027 годы» |
| Директор муниципальной программы | Первый заместитель главы Крапивинского муниципального округа (по жилищно-коммунальному хозяйству, капитальному строительству и дорожному хозяйству) Н.Ф. Арнольд |
| Ответственный исполнительпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Крапивинского муниципального округа» |
| Участники программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Крапивинского муниципального округа»;Организации, осуществляющие управление многоквартирными домами (УК, ТСЖ, ТСН) |
| Подпрограммы программы | Муниципальная программа не содержит подпрограмм  |
| Цели программы | - Создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории Крапивинского муниципального округа путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству; - повышение уровня благоустройства на территории Крапивинского муниципального округа, развитие благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания. |
| Задачи программы | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов с учетом приоритетов территориального развития;- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования с учетом приоритетов территориального развития;- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Крапивинского муниципального округа;- улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;- развитие и повышение качества инфраструктуры городской среды, улучшение условий проживания. |
| Целевые индикаторы ипоказатели программы | 1. Количество благоустроенных дворов, шт.
2. Количество благоустроенных территорий общего пользования города, шт.
3. Доля дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, %
4. Доля дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, %
5. Доля муниципальных территорий общего пользования, реализованных с финансовым (трудовым) участием граждан, организаций, %
 |
| Срок реализации программы | 2018-2027 годы |
| Объемы бюджетныхассигнований программы | Общий объем средств, необходимых для реализации Программы, на 2018-2027 годы составляет 102 373,41 тыс.руб., В том числе по годам ее реализации: 2018 год – 6 164,59 тыс.руб.,2019 год – 7 880,53 тыс.руб.,2020 год – 8 637,82 тыс.руб.,2021 год – 8 859,05 тыс.руб.,2022 год – 7 706,82 тыс.руб.,2023 год – 29 264,50 тыс.руб.,2024 год – 13 990,20 тыс.руб.,2025 год – 11 425.50 тыс.руб.,2026 год – 4 297,20 тыс.руб.,2027 год – 4 147,20 тыс.руб.Из них:средства местного бюджета – 24 138,96 тыс. руб., в том числе по годам:2018 год – 0,0 тыс.рублей;2019 год – 841,63 тыс.руб.,2020 год – 2 037,3 тыс.руб.,2021 год – 2 768,30 тыс.руб.,2022 год – 1 345,20 тыс.руб.,2023 год – 5 536,30 тыс.руб.,2024 год – 3 310,25 тыс.руб.,2025 год – 7 499,98 тыс.руб.,2026 год – 400,00 тыс.руб.,2027 год – 400,00 тыс.руб.Иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе: из средств федерального бюджета – 49 839,99 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2018 год – 3 643,95 тыс.руб.,2019 год – 6 827,73 тыс.руб.,2020 год – 6 258,79 тыс.руб.,2021 год – 5 645,50 тыс.руб.,2022 год – 5 463,80 тыс.руб.,2023 год – 5 408,54 тыс.руб.,2024 год – 5 600,27 тыс.руб.,2025 год – 3 729,23 тыс.руб.,2026 год – 3 702,34тыс.руб.,2027 год – 3 559,84 тыс.руб.из средств областного бюджета –26 293,51 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2018 год – 1 995,57 тыс.руб.,2019 год – 211,17 тыс.руб.,2020 год – 193,57 тыс.руб.,2021 год – 174,60 тыс.руб.,2022 год – 719,10 тыс.руб.,2023 год – 17 804,06 тыс.руб.,2024 год – 4 616,93 тыс.руб.,2025 год – 196,29 тыс.руб.,2026 год – 194,86 тыс.руб.,2027 год – 187,36 тыс.руб.из средств бюджета поселений – 525,07 тыс. руб.в том числе по годам реализации: 2018 год – 525,07 тыс. руб.средства юридических и физических лиц – 1575,88 тыс.руб.2020 год –148,16 тыс.руб.,2021 год –270,65 тыс.руб.,2022 год –178,72 тыс.руб.,2023 год – 515,6 тыс.руб.,2024 год – 462,75 тыс.руб.,2025 год – 0,00 тыс.руб.,2026 год – 0,00 тыс.руб.,2027 год – 0,00 тыс.руб. |
| Ожидаемые результатыреализации программы | 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.3.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.4. Внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, площадей, скверов, парков культуры и отдыха, других объектов внешнего благоустройства. |

**1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства**

**Крапивинского муниципального округа**

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации является одним из приоритетных направлений стратегического развития Российской Федерации. Основным принципом формирования комфортной городской среды является комплексный подход при создании эффективной системы благоустройства, в том числе за счет реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных территорий общего пользования в населенных пунктах с численностью населения более 1000 человек и обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) в городах с численностью до 250000 человек.

На начало 2024 г. численность населения муниципального образования Крапивинского округа составила 21 713 человек. Уровень благоустройства определяет комфортность проживания горожан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективных решений, включающих комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Уже много лет подряд, особенно в весенний период, на территории округа организуются субботники, в ходе которых граждане и организации в добровольном порядке принимают участие в благоустройстве территорий, прилегающих к своим домам, офисам, территориям общего пользования. Так, ежедневно в таких субботниках принимает участие более 200 человек.

Жителями многоквартирных домов Крапивинского муниципального округа собственными силами произведены работы по устройству клумб и посадке деревьев на придомовых территориях.

Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Необходимо принятие комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние территорий.

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан. А именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, отсутствуют парковки для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованы детские и спортивные площадки.

Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территории дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексное благоустройство дворовых территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

В целях реализации настоящей муниципальной программы под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также территорий общего пользования будет осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Благоустройство общественных территорий - второе направление Программы.

К вопросам местного значения, установленным [Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»](http://docs.cntd.ru/document/901876063), относятся создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения.
Одним из факторов, формирующих положительный имидж города, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения.

Работа администрации Крапивинского муниципального округа по благоустройству ведется по следующим направлениям:

 Увеличение количества и качества объектов благоустройства, в том числе в области формирования доступной среды для маломобильных групп населения.
 Основой грамотного оптимального капитального ремонта объектов благоустройства является проект. Практически все крупные объекты озеленения ремонтируются на основании проекта, где предусматриваются все работы по благоустройству, начиная с обследования коммуникаций (с последующим ремонтом при необходимости) до освещения, ремонта дорожек, озеленения, размещения информационных конструкций, указателей и аншлагов.

Формирование системы взаимодействия органов местного самоуправления, населения, заинтересованных организаций, индивидуальных предпринимателей по сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению, использованию и распространению информации о состоянии объектов озеленения на территории города, необходимости создания той или иной функциональной зоны в конкретном районе.

 Формирование позитивного общественного мнения о результатах деятельности органов местного самоуправления в области озеленения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования, как следствие - повышение качества жизни населения муниципального образования.

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2018 - 2027 годах позволит создать благоприятные условия проживания жителей, обеспечить более эффективную эксплуатацию многоквартирных домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве дворовых территорий, повысить уровень и качество жизни граждан. Также, реализация программы позволит создать на дворовых территориях многоквартирных домов условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве дворовых территорий, повысить уровень и качество жизни жителей.

Благоустройство дворовых территорий и общественных территорий муниципального образования позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территорий, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

**2. Приоритеты реализуемой политики в сфере благоустройства на территории Крапивинского муниципального округа,**

 **цели и задачи.**

|  |  |
| --- | --- |
| Основные приоритеты политики в сфере благоустройства  | 1. Создание благоприятной, безопасной и комфортной среды для проживания и жизнедеятельности населения. 2. Сохранение природных объектов, в том числе объектов озеленения. 3. Поддержание высокого уровня санитарного и эстетического состояния территории.  |
| Цель муниципальной программы  | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Крапивинского муниципального округа.  |
| Задачи муниципальной программы  | 1. Обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Крапивинского муниципального округа с учетом приоритетов территориального развития. 2. Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образований Крапивинского муниципального округа. 3. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий Крапивинского муниципального округа в соответствии с едиными требованиями.  |

Справочно: в целях реализации настоящей муниципальной программы под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

**3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм и основных мероприятий**

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

Основными мероприятиями муниципальной программы являются:

1. Благоустройство дворовых территорий;

2. Обустройство мест массового отдыха населения.

Мероприятия программы направлены на создание благоприятной, безопасной и комфортной среды для проживания и жизнедеятельности населения Крапивинского округа.

Разработка данных программ формируется на основе:

- поступивших заявок от заинтересованных лиц, их оценки и рассмотрения о включении в муниципальную программу, предусмотренных постановлением администрации Крапивинского муниципального округа от «22» февраля 2018 №121 «Об отдельных вопросах подготовки и обсуждения муниципальной программы «Формирование современной городской среды Крапивинского муниципального района» на 2018- 2027 годы»,

 - проведенной инвентаризации дворовых и общественных территорий (постановление администрации Крапивинского муниципального округа от 19.02.2018 № 112 «Об утверждении порядка инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Крапивинском муниципальном районе»

- адресного перечня дворовых территорий, который сформируется в соответствии с порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Крапивинском муниципальном округе на 2018-2027 годы» (Приложение № 4);

- адресного перечня общественных территорий, указанного в приложении № 4 к программе;

- адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2025 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления (Приложение № 6);

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий должно осуществляться в соответствии с установленным действующим законодательством, требованиями обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В свою очередь, администрация Крапивинского муниципального округа вправе исключить:

из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные программой при условии одобрения соответствующего решения администрации округа межведомственной комиссией, созданной в соответствии с [постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»](http://docs.cntd.ru/document/420391734) (далее - межведомственная комиссия») в порядке, установленном такой комиссией;

из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом Крапивинского муниципального округа при условии одобрения соответствующего решения администрации округа межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации программы заключаются не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, включают в себя проведение первичной инвентаризации индивидуальной жилой застройки путем осмотра территорий улиц с индивидуальной жилой застройкой и заполнения соответствующих актов обследования территорий.

Все работы по благоустройству территорий должны соответствовать требованиям обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков на территории Крапивинского муниципального округа, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Кемеровской области - Кузбасса включают:

а) Проведение межевых работ (заключение договора, постановка на кадастровый учет);

б) Заключение договора аренды (оценка участка для проведения торгов и т.д.).

Все работы формируются из:

- порядка разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн проектов благоустройства дворовой территории (Приложение № 3).

- минимального и дополнительного перечня работ(Приложение № 1);

**-** форм и минимальной доли финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц (Приложение № 2)**,** порядка аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием (Приложение № 5).

3.1. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2027 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства Крапивинского муниципального округа.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, включают в себя проведение первичной инвентаризации индивидуальной жилой застройки путем осмотра территорий улиц с индивидуальной жилой застройкой и заполнения соответствующих актов обследования территорий.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации |
| 11 | Утверждение состава и регламента работы комиссии по проведению инвентаризации | 1 квартал 2020 года |
| 22 | Утверждение графика проведения инвентаризации | 1 квартал 2020 года |
| 33 | Размещение графика проведения инвентаризации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Крапивинского муниципального округа | не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения графика проведения инвентаризации |
| 44 | Фактическое обследование территории и расположенных на ней элементов | в соответствии с графиком проведения инвентаризации |
| 55 | Утверждение паспорта благоустройства территории | в течение 15 рабочих дней с даты проведения инвентаризации |

**4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды**

**в Крапивинском муниципальном округе на 2018-2027 год»**

В рамках муниципальной программы планируется софинансирование за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса, средств бюджета муниципального образования, а также софинансирование за счет средств жителей многоквартирных домов, дворовые территории которых планируются к благоустройству за счет выполнения дополнительного перечня работ в рамках муниципальной программы и иных заинтересованных лиц. Муниципальная программа реализуется за счет выполнения комплекса мероприятий, которые будут предусмотрены Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Кемеровской области местным бюджетам в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Всего 2018 -2027 год | Объемы финансовых ресурсов, тыс. руб. |
| 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024г | 2025 г | 2026г | 2027 г |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в Крапивинском муниципальном округе» на 2018-2027 годы» | Всего | **102373,41** | **6164,59** | **7880,53** | **8637,82** | **8859,05** | **7 706,82** | **29 264,50** | **13 990,20** |  **11425,50** | **4 297,20** | **4 147,20** |
| Местный бюджет | **24 138,96** | 0 | 841,63 | 2037,3 | 2768,3 | 1 345,20 | 5 536,30 | 3 310,25 | 7 499,98 | 400,00 | 400,00 |
| Иные не запрещенные законодательством источники: |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Бюджет поселений | **525,07** | 525,07 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |
| Федеральный бюджет | **49 839,99** | 3643,95 | 6827,73 | 6258,79 | 5645,5 | 5 463,80 | 5 408,54 | 5 600,27 | 3 729,23 | 3 702,34 | 3 559,84 |
| Областной бюджет | **26 293,51** | 1995,57 | 211,17 | 193,57 | 174,6 | 719,10 | 17 804,06 | 4 616,93 | 196,29 | 194,86 | 187,36 |
| Средства юридических и физических лиц | **1 575,88** | 0 | 0 | 148,16 | 270,65 | 178,72 | 515,6 | 462,75 | 0 | 0 | 0 |
| **Благоустройство дворовых****Территории**      | **Всего** | **43 021,97** | **5944,22** | **5472,64** | **2963,13** | **5412,9** | **3 944,10** | **10 312,14** | **8 972,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Местный бюджет | **5 880,97** | 0 | 273,63 | 140,75 | 960,4 | 220,99 | 3 966,59 | 318,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные не запрещенные законодательством источники: |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Бюджет поселений | **506,57** | 506,57 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | **27 884,10** | 3513,51 | 5043,04 | 2593,99 | 4056,4 | 3 132,16 | 5 055,07 | 4 489,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | **7 174,45** | 1924,14 | 155,97 | 80,23 | 125,45 | 412,23 | 774,88 | 3 701,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства юридических и физических лиц | **1 575,88** | 0 | 0 | 148,16 | 270,65 | 178,72 | 515,60 | 462,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Обустройство мест массового отдыха населения (парков).** | **Всего** | **26 434,03** | **220,37** | **1936,72** | **4019,09** | **2014,45** | **2 803,02** | **1 424,29** | **2 088,37** | **4 046,92** | **4 017,70** | **3 863,10** |
| Местный бюджет | **2 315,58** | 0 | 96,83 | 240,95 | 376,2 | 164,51 | 1 016,64 | 62,65 | 121,40 | 120,50 | 115,90 |
| Иные не запрещенные законодательством источники: |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Бюджет поселений | **18,50** | 18,5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | **21 955,89** | 130,44 | 1784,69 | 3664,8 | 1589,1 | 2 331,64 | 353,47 | 1 110,34 | 3 729,23 | 3 702,34 | 3 559,84 |
| Областной бюджет | **2 144,06** | 71,43 | 55,2 | 113,34 | 49,15 | 306,87 | 54,18 | 915,38 | 196,29 | 194,86 | 187,36 |
| Капитальный ремонт, ремонт объектов благоустройства  | Всего | **17 500,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | **525,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные не запрещенные законодательством источники: |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Областной бюджет | **16 975,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация программы формирования современной городской среды | **Всего** | **15 417,41** | **0** | **471,17** | **1655,6** | **1431,7** | **959,70** | **28,07** | **2 928,99** | **7 378,58** | **279,50** | **284,10** |
| Местный бюджет | **15 417,41** | 0 | 471,17 | 1655,6 | 1431,7 | 959,70 | 28,07 | 2 928,99 | 7 378,58 | 279,50 | 284,10 |

**5. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Ожидаемые результатыреализации программы | Оценка влияния ожидаемыхрезультатов на функционирование экономики и социальной сферымуниципального образования |
| 1. | Доведение до 100% доли благоустроенных дворовых территорий Крапивинского муниципального округа  | - повысит качество городской среды;- улучшит параметры качества жизни населения, демографическую ситуацию;- повысит конкурентоспособность муниципального образования, его привлекательность для населения и бизнеса;- сформирует на территории муниципального образования новые и современные общественные пространства. |
| 2. | Благоустройство общественных территорий Крапивинского муниципального округа |
| Основные риски, оказывающие влияние на конечные результатыреализации мероприятий региональной программы |
| №п/п | Наименование риска | Мероприятия по предупреждению рисков |
| 1. | Бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов. | 1. Реализация требований об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающих территорий.2. Использование механизмов софинансирования гражданами и организациями мероприятий по благоустройству. |
| 2. | Риски, связанные с возможностью невыполнения гражданами и организациями своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы. | 1. Закрепление в протоколах общих собраний и договорах о выделении бюджетного финансирования обязательств по софинансированию работ и ответственности за их нарушение2. Использование механизмов судебного взыскания задолженности. |
| 3. | Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и т.п. | 1. Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса.2. Проведение встреч с населением, семинаров, круглых столов.3. Участие представителей органов местного самоуправления в общих собраниях собственников помещений в МКД. |
| 4. | Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы и т. д. | 1. Проведение предварительной методологической работы, в том числе с привлечением экспертов.2. Учёт единой методологии, разработанной на федеральном уровне.3. Организация жесткого контроля соблюдения графиков реализации муниципальной программы.4. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Главы округа о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий программы. |

**6. Плановое значение целевого показателя (индикатора)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя (индикатора) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 |  «Формирование комфортной городской среды» | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 8 | 24 | 40 | 70 | 85 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 3 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |  Ед. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | га | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | 20 | 40 | 60 | 70 | 85 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 |
| 5 |  трудовое участия заинтересованных лиц в выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Кол-во объектов | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Удовлетворенность населения благоустройством территории | % | 60 | 63 | 66 | 70 | 75 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 |

**7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности мероприятий, входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.**

Эффективность реализации муниципальной программы, состоящей из мероприятий, определяется как оценка эффективности реализации каждого мероприятия, входящего в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий.

Для оценки результативности мероприятий используются плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности мероприятий определяется по формулам:

Iр = Σ(Mn\*S), где:

Iр – индекс результативности мероприятий;

S – соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

S = Rп/Rф, где:

Rп – плановый результат целевого значения показателя;

Rф – достигнутый результат целевого значения показателя;

Mn – весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие. Вес показателя рассчитывается по формуле:

Mn = 1/N, где:

N – общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий к планируемым затратам мероприятий.

Эффективность мероприятий определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности мероприятий определяется по формуле:

Iэ = (Vф\*Iр)/Vn, где:

Iэ – индекс эффективности мероприятий;

Vф – объем фактического совокупного финансирования мероприятий;

Iр – индекс результативности мероприятий;

Vn – объем запланированного совокупного финансирования мероприятий.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации мероприятий:

наименование индикатора – индекс эффективности мероприятий (Iэ).

Высоким уровнем эффективности мероприятий считается значение показателя Iэ, находящееся в пределах от 0,9 до 1,1.

Запланированным уровнем эффективности мероприятий считается значение показателя Iэ, находящееся в пределах от 0,8 до 0,9.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

**8. Нормативно-правовое обеспечение муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы осуществляется на основании следующих нормативных правовых актов:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской среды»;

- Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации;

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- Приказ Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»;

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2017 № 471 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Формирование современной городской среды Кузбасса» на 2018-2025 годы»;

- Постановление администрации Крапивинского муниципального округа от 15.10.2015 № 1071 «Об утверждении Положения о муниципальных программах Крапивинского муниципального округа»;

- Решение Совета народных депутатов Крапивинского муниципального округа от 27.12.2024г № 23 «О бюджете Крапивинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

Разработка, утверждение и (или) корректировка каких-либо правовых

актов для реализации муниципальной программы не требуется.

**9. Порядок внесения изменения в программу**

1. По решению общественной комиссии внесение изменений в данную программу может быть осуществлено на основании:

- изменения объемов финансирования из различных источников, предусмотренных программой;

- изменения требований федерального и областного законодательства;

- роста числа участников программы;

- форс-мажорных обстоятельств.

2. Постановлением администрации Крапивинского муниципального округа данные изменения вносятся в программу.

|  |  |
| --- | --- |
| Первый заместитель главы |  |
| Крапивинского муниципального округа (по жилищно-коммунальному хозяйству,капитальному строительству и дорожному хозяйству) |   Н.Ф. Арнольд |

|  |
| --- |
| Приложение № 1 |
| к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Крапивинского муниципального округа |
| от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | № \_\_\_\_ |

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определён в соответствии с региональной программой и включает в себя:

а) ремонт дворовых проездов;

б) обеспечение освещения дворовых территорий,

в) установка скамеек, урн для мусора;

г) ремонт автомобильных парковок;

д) озеленение территорий;

е) ремонт тротуаров, ремонт твердых покрытий аллей, пешеходных дорожек;

ж) ремонт отмостки.

Визуализированный (фото) перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории, указан в приложении к муниципальной программе.

Визуализированный (фото) перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование элемента | Вид элемента |
| Урна для мусора |  |
| Урна для мусора |  |
| Урна для мусора |  |
| Скамья со спинкой |  |
| СС-6 скамья со спинкой 6 |  |
| СС-19 Скамья со спинкой |  |
| [Светодиодный уличный фонарь консольный Feron SP2554 60W](https://shop.feron.ru/catalog/ulichnye_svetodiodnye_konsolnye_svetilniki/svetodiodnyy_ulichnyy_fonar_konsolnyy_feron_sp2554_60w_6400k_230v_belyy/%22%20%5Co%20%22%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20Feron%20SP2554%2060W%206400K%20230V%2C%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9), |  |
| [Светодиодный уличный фонарь консольный Feron SP2563 80W 6400K 230V, черный](https://shop.feron.ru/catalog/ulichnye_svetodiodnye_konsolnye_svetilniki/svetodiodnyy_ulichnyy_fonar_konsolnyy_feron_sp2563_80w_6400k_230v_chernyy/%22%20%5Co%20%22%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20Feron%20SP2563%2080W%206400K%20230V%2C%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9) |  |
| Светодиодный уличный фонарь консольный Feron SP2556 150W 6400K 230V, черный |  |
| Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек |  |
| Ремонт дворовых проездов |  |
| Ремонт автомобильных парковок |  |
| Ремонт отмостки |  |
| Ремонт твердых покрытий аллеи |  |
| Озеленение территории |   |





Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида работ | Перечень работ | Единица измерения объема работ | Минималь-ная цена за единицу работ (руб.) | Максимальная цена за единицу работ (руб.) |
| Ремонт дворовых проездов | минимальный | кв. м | 2037 | 4391 |
| Обеспечение освещения дворовых территорий | минимальный | штук | 2003 | 7498 |
| Установка скамеек | минимальный | штук | 2409 | 8100 |
| Установка урн | минимальный | штук | 1045 | 3200 |
| Ремонт автомобильных парковок | минимальный | кол-вомашиномест | 1895,62 | 4972 |
| Озеленение территорий | минимальный | кв. м | 480 | 796 |
| Ремонт твердых покрытий аллей | минимальный | кв. м | 1895,62 | 3622 |
| Ремонт тротуаров | минимальный | кв. м | 1732 | 3819 |
| Ремонт отмостки | минимальный | кв. м | 1895,62 | 3622 |
| Ремонт пешеходных дорожек | минимальный | кв. м | 1732 | 3819 |
| Озеленение территорий | минимальный | кв. м | 380 | 380 |

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

**Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых**

**территорий многоквартирных домов**

а) оборудование детских и (или) спортивных площадок,

б) установка дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм.

в) ремонт пешеходных мостиков;

г) иные виды работ (устройство контейнерных площадок, ремонт ливневой канализации).

|  |
| --- |
| Приложение № 2 |
| к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Крапивинского муниципального округа |
| от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | № \_\_\_\_ |

Форма и минимальная доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых

территорий

Собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории (далее – заинтересованные лица), подлежащей благоустройству участвуют в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории следующим образом:

1. Минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий составляет 5% от общей стоимости работ.

2. Минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий – обязательное софинансирование заинтересованными лицами не менее 20% от общей стоимости необходимых для выполнения работ.

3. Для работ, предусмотренных подпунктами а. (оборудование детских и (или) спортивных площадок), б. (установка дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм) дополнительного перечня работ приложения №1 – обязательное софинансирование заинтересованными лицами не менее 90% от общей стоимости необходимых для выполнения работ.

4. Трудовое участие заинтересованных лиц в работах по благоустройству в рамках минимального является обязательным.

Формами трудового участия могут быть:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, посадка деревьев, устройство клумб);

- предоставление материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

Оплата проектно-сметной документации, экспертизы сметной стоимости, строительного контроля может осуществляется как за счет средств местного бюджета, так и за счет граждан.

Участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий при трудовой форме участия не требуется.

Все работы по благоустройству территорий должны соответствовать требованиям обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

|  |
| --- |
| Приложение № 3 |
| к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Крапивинского муниципального округа |
| от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | № \_\_\_\_ |

**Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории.**

Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории или территории общего пользования, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-проект).

Содержание дизайн - проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению. Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных в Крапивинском муниципальном округе, осуществляется заинтересованными лицами.

Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных данной муниципальной программой и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

Обсуждение дизайн-проектов благоустройства дворовой территории проводится с привлечением лиц, уполномоченных решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, органов местного самоуправления, управляющих домом организаций.

Утверждение дизайн - проекта осуществляется уполномоченным представителем собственников помещений в многоквартирном доме (если иной порядок не был установлен решением общего собрания).

|  |
| --- |
| Приложение № 4 |
| к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Крапивинского муниципального округа |
| от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | № \_\_\_\_  |

На основании предложений граждан, одобренных в порядке, предусмотренным постановлением администрации Крапивинского муниципального округа от 22.02.2018 № 121 «Об отдельных вопросах подготовки и обсуждения муниципальной программы «Формирование современной городской среды Крапивинского муниципального округа» на 2018-2027 годы», сформирован адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству

 **в 2018 году:**

- пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д. № 4А, 4В, 4Д.

и перечень территорий общего пользования, подлежащих благоустройству:

- общественная территория, Центральный бульвар в пгт. Зеленогорский (1-ый этап).

**В 2019 году:**

- пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д. № 10А, № 14

- пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д. № 425/1,425/2, № 406/1, 406/2

и перечень территорий общего пользования, подлежащих благоустройству:

- общественная территория, Центральный бульвар в пгт. Зеленогорский (2-й этап);

- парк, пгт. Крапивинский, ул. Юбилейная, 6 (1-ый этап);

**В 2020 году:**

- с. Борисово, ул. Санатория, д. №1

и перечень территорий общего пользования, подлежащих благоустройству:

- парк, пгт. Крапивинский, ул. Юбилейная, 6 (2-ой этап)

- общественная территория, Центральный бульвар в пгт. Зеленогорский (3-й этап).

**В 2021 году:**

- с. Борисово, ул. Геологов, № 1, № 3, № 5

и перечень территорий общего пользования, подлежащих благоустройству:

- парк, пгт. Крапивинский, ул. Юбилейная, 6 (3-ой этап);

- общественная территория, Центральный бульвар в пгт. Зеленогорский (3-й этап);

 - место массового отдыха пгт. Зеленогорский, ул. Центральная.

**В 2022 году:**

- пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, № 81

и перечень территорий общего пользования, подлежащих благоустройству:

- парк, пгт. Крапивинский, ул. Юбилейная, 6 (4-ой этап);

- общественная территория, Центральный бульвар в пгт. Зеленогорский (4-й этап).

**В 2023 году:**

- пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, № 83

- пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, № 19

и перечень территорий общего пользования, подлежащих благоустройству:

- общественная территория, Центральный бульвар в пгт. Зеленогорский (5-й этап).

**В 2024 году:**

- пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, №20

- пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, №61

и перечень территорий общего пользования, подлежащих благоустройству:

- общественная территория, Центральный бульвар в пгт.Зеленогорский (6-й этап).

- парк, пгт. Крапивинский, ул. Юбилейная, 6 (5-ый этап);

**В 2025 году:**

- общественная территория, парк, пгт. Крапивинский, ул. Юбилейная, 6 (6-ый этап);

В случае экономии денежных средств, при выполнении работ по благоустройству дворовых и общественных территорий будет определен дополнительный перечень дворовых и общественных территорий.

**Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2018-2025гг. | Плановый период выполнения работ по годам |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, №4А, №4В, №4Д | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, №10А |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, №14 |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, №406/1, 406/2 |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, №425/1, 425/2 |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | с. Борисово, ул. Санаторная, №1 |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | с. Борисово, ул.Геологов, №1, №3, №5 |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 8 | пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, №81 |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 9 | пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, №3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| 10 | пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, №83 |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 11 | пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, №19 |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 12 | пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, №66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 13 | пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, №61 |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 14 | пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, №60 |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| 15 | пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, №20 |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |

**Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Месторасположение общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024гг | Плановый период выполнения работ по годам |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Центральный бульвар в пгт.Зеленогорский (1-ый этап) | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Центральный бульвар в пгт.Зеленогорский (2-ой этап) |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | парк, пгт Крапивинский ул. Юбилейная,6 (1-ый этап) |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | парк, пгт Крапивинский ул. Юбилейная,6 (2-ой этап, 3-ий этап, 4-й этап, 5-й этап, 6-й этап) |  |  | Х | Х | Х |  | Х | Х |  |  |
| 5 | Центральный бульвар в пгт.Зеленогорский (3-й этап) |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Центральный бульвар в пгт.Зеленогорский (4-й этап) |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 7 | Центральный бульвар в пгт.Зеленогорский (5-й этап) |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 8 | Центральный бульвар в пгт.Зеленогорский (6-й этап) |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 9 | Центральный бульвар в пгт.Зеленогорский (7-й этап) |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |

|  |
| --- |
| Приложение № 5 |
| к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Крапивинского муниципального округа |
| от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | № \_\_\_\_ |

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием

Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется на специальном счете управляющей компании.

Расходование средств осуществляется уполномоченным предприятием в строгом соответствии с их целевым назначением с учетом положений Федерального закона  от  05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Уполномоченное предприятие осуществляет учет поступающих средств, а также ежемесячное опубликование указанных данных на сайте органа местного самоуправления и направление их в этот же срок в адрес общественной комиссии, создаваемой в соответствии с Правилами предоставления федеральной субсидии.

Денежные средства должны быть перечислены заинтересованными лицами до 31 декабря текущего года.

|  |
| --- |
| Приложение № 6 |
| к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Крапивинского муниципального округа |
| от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | № \_\_\_\_ |

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц**

**2018-2027 года:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Адрес объекта** |
| магазин «Виола» (ИП Малютина Г.Н.) | пгт. Крапивинский, ул. Советская, 23 |
| магазин ИП Вейс С.А. | с. Тараданово, ул. Весенняя, 21 |
| магазин «Колос» (ИП Андриенко Л.В.) | пгт. Крапивинский, ул. Парковая, 11 |
| кафе «У Фонтана» | пгт. Крапивинский, ул. Кирова, 24 |
| Магазин «Авторитет» (ИП Ребрикова Е.Г.) | пгт. Крапивинский, ул. Советская, 25 |
| ОАО «Крапивиноавтодор» | пгт. Крапивинский, ул. Мостовая, 32 |
| Кафе «Мандаринка»  | пгт. Крапивинский, ул. Школьная, 2 |

**Лист согласования**

к постановлению № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**О внесении изменений в постановление администрации Крапивинского муниципального округа от 30.03.2018 № 216**

**«Формирование современной городской среды в Крапивинском муниципальном округе на 2018-2027 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| 1. | Первый заместитель главы Крапивинского муниципального округа (по жилищно-коммунальному хозяйству,капитальному строительству и дорожному хозяйству) | Арнольд Н.Ф. |  |
| 2. | Заместитель главы - начальник Финансового управления  | Стоянова О.В. |  |
| 3. | Начальник МКУ «УЖС АКМО» | Сухорукова Ю.В. |  |
| 4. | Начальник юридического отдела администрации Крапивинского муниципального округа | Болотова С.В. |  |
| 5. | Начальник отдела экономического развития администрации Крапивинского муниципального округа | Бобровская Р.В. |  |
| 6. | Прокуратура Крапивинского района |  |  |