Утверждена

постановлением администрации Крапивинского муниципального района

от 29.11.2012 г. №1900

Муниципальная целевая Программа «Модернизация объектов социальной сферы Крапивинского муниципального района» на 2013 год

ПАСПОРТ Муниципальной целевой Программы «Модернизация объектов социальной сферы Крапивинского муниципального района» на 2013 год

| Наименование программы | Муниципальная целевая Программа «Модернизация объектов социальной сферы Крапивинского муниципального района» на 2013г.» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия и наименование решения о разработке программы | Распоряжение администрации Крапивинского муниципального района №87р от 31.10.2012г. «О разработке муниципальной целевой программы по модернизации объектов социальной сферы Крапивинского муниципального района» на 2013 годы» (далее - Программа) |
| Заказчик Программы | Администрация Крапивинского муниципального района |
| Директор Программы | заместитель главы Крапивинского муниципального района И.С.Арефьев. |
| Основной разработчик Программы | Отдел строительства администрации Крапивинского муниципального района. |
| Цель Программы | Формирование комфортных и безопасных условий для населения района в соответствии со стандартами качества и безаварийной работы объектов. |
| Задачи Программы | Выполнение ремонтно-строительных работ, электромонтажных работ, пусконаладочных работ в учреждениях социальной сферы. |
| Сроки реализации Программы | 2013 год |
| Основные мероприятия программы | - Модернизация объектов образования - Модернизация объектов культуры |
| Основные исполнители программы | - Управление образования администрации Крапивинского муниципального района - Управление культуры администрации Крапивинского муниципального района |
| Объемы и источники финансирования Программ | Всего 17000 тыс. руб.- бюджет Крапивинского муниципального района |
| Ожидаемые конечные результаты Программы реализации программы | Создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности. Сохранение и развитие базы для занятия физической культурой и спортом в целях формирования здорового образа жизни населения Крапивинского района, а также активизации культурно-досуговой деятельности. Ремонт помещений учреждений культуры и образования в соответствии с современными требованиями, повышение эффективности потребления электрической и тепловой энергии. Повышение уровня комфорта, улучшение эстетического вида и архитектурного облика объектов социальной сферы. Важнейшими целевыми индикаторами является количество отремонтированных и реконструированных объектов социальной инфраструктуры. |
| Организация контроля за выполнением программы | Организация контроля за выполнением программы осуществляет заказчик Программы – администрация Крапивинского муниципального района |

Раздел 1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программным методом.

Главной функцией отраслей социальной сферы является удовлетворение потребностей населения в особом социально-экономическом продукте - услугах, сама же инфраструктура - это материально-техническая база, позволяющая осуществлять набор функций и мер для создания необходимой услуги.

На территории Крапивинского района в настоящее время находятся следующие объекты культуры и образования: музыкальные школы - 3 объекта; дома культуры – 27 объектов; отдельно стоящие библиотеки – 9 объектов; дом молодежи -1 объект; основные и начальные общеобразовательные школы, дома творчества, дошкольные учреждения, оздоровительные центры - 42 объекта;

Все выше перечисленные объекты социальной сферы имеют достаточно высокий уровень износа, т.к. некоторые эксплуатирующие в настоящее время здания относятся к 50-60годам постройкам прошлого века и лишь незначительная часть построена в недавнее время. Поэтому состояние имеющейся материально- технической базы учреждений образований и культуры не отвечают современным требованиям эксплуатации, требуют программного подхода при осуществлении реконструкций, ремонта объектов социальной сферы Крапивинского района.

Раздел 2. Цели и задачи программы

Цель Программы: Формирование комфортных и безопасных условий для населения района в соответствии со стандартами качества и безаварийной работы объектов.

Задачи Программы: Выполнение ремонтно-строительных работ, электромонтажных работ, пусконаладочных работ в учреждениях социальной сферы.

Раздел 3. Система программных мероприятий

Программой предусматривается реализация следующих мероприятий:

- Модернизация объектов образования – реализация программы обеспечит выполнение ремонтно-строительных работ на 11 объектах (в том числе 4 школы, 5 детских садов, 1 школа- сад, 1 спортивная школа)

- Модернизация объектов культуры - реализация программы обеспечит выполнение ремонтных и пусконаладочных работ на 14 объектах (в том числе 10 домов культуры, 1 – центральный дом молодежи, 2 – библиотеки, 1- сельский клуб ветеранов)

Перечень конкретных мероприятий приведены в разделе 7 Программы.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с Перечнем мероприятий Программы. Сумма расчетных затрат на реализацию Программы в 2013 году составляет 17000 тыс. руб.

Раздел 5. Оценка эффективности реализации Программы

Создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности. Сохранение и развитие базы для занятия физической культурой и спортом в целях формирования здорового образа жизни населения Крапивинского района, а также активизации культурно-досуговой деятельности. Ремонт помещений учреждений культуры и образования в соответствии с современными требованиями, повышение эффективности потребления электрической и тепловой энергии. Повышение уровня комфорта, улучшение эстетического вида и архитектурного облика объектов социальной сферы.

Важнейшими целевыми индикаторами является

количество отремонтированных и реконструированных  объектов социальной инфраструктуры.

Целевые индикаторы Программы приведены в приложении к Программе

Раздел 6. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации.

Директор программы организует управление реализацией программы.

Контроль за реализацией программы осуществляет заказчик программы.

Финансовый контроль за расходованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию программ, осуществляется в установленном порядке. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программ директор программы в течение года ежеквартально (не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляет в отдел экономического развития администрации Крапивинского муниципального района отчет о результатах реализации программы по форме согласно приложению №4 к настоящему Порядку.

Ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, директор программы представляет в отдел экономического развития администрации Крапивинского муниципального района:

1) отчет о результатах реализации программы по форме согласно приложению №4 к настоящему Порядку;

2) пояснительную записку, содержащую:

сведения о результатах реализации программы за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах средств районного бюджета, привлеченных средств из иных не запрещенных законодательством источников;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программы;

информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;

оценку результатов реализации программы;

3) Оценка результатов реализации программы проводится по форме согласно приложению №5 к настоящему Порядку.

Ежегодно директор программы направляет итоги реализации программы за отчетный год на рассмотрение коллегии администрации Крапивинского муниципального района.

Раздел 7. Программные мероприятия

| № п/п | Наименование программы, подпрограмм, программных мероприятий | Плано-вый период | Объем финансирования (тыс.руб) |  |  |  |  |  | Исполнитель программного мероприятия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | районный бюджет |  | иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федера льный бюджет | областной бюджет | внебюд-жетные источники |  |  |
|  | Всего по программе | 2013 | 17000,00 | 17000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1. Модернизация объектов образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 10000,00 | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | МБОУ "Тарадановская средняя общеобразовательная школа | 2013 | 520 | 520 |  |  |  |  | Управление образования | Ремонтно-строительные работы (частичная замена кровли, ремонт отмостки, козырька запасного выхода, ремонт штукатурки фасада, ремонт системы канализации в подвале) |
| 1.2. | МБОУ «Мунгатская основная общеобразовательная школа» | 2013 | 120 | 120 |  |  |  |  | Управление образования | Замена окон в фойе |
| 1.3. | МБОУ «Барачатская основная общеобразовательная школа» | 2013 | 252,58 | 252,58 |  |  |  |  | Управление образования | Замена пола |
| 1.4. | МБОУ «Красноключинская основная общеобразовательная школа» | 2013 | 1313,96 | 1313,96 |  |  |  |  | Управление образования | Ремонтно-строительные работы (ремонт кровли, стягивание стены в спортивном зале, устройство отмостки, устройство водоотводной канавы и водосточной системы, замена окон) |
| 1.5. | МКДОУ «Крапивинский детский сад №3 «Колосок» | 2013 | 100 | 100 |  |  |  |  | Управление образования | строительство прогулочной веранды |
| 16. | МКДОУ «Крапивинский детский сад №4 «Теремок» | 2013 | 100 | 100 |  |  |  |  | Управление образования | строительство прогулочной веранды |
| 1.7. | МКДОУ «Крапивинский детский сад «Светлячок» | 2013 | 3703,46 | 3703,46 |  |  |  |  | Управление образования | Устройство скатной кровли |
| 1.8. | МБДОУ «Зеленогорский детский сад №6 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития" | 2013 | 2100 | 2100 |  |  |  |  | Управление образования | ремонт электроосвещения и силового электрооборудования |
| 1.9. | МБДОУ «Зеленогорский детский сад №3 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуально-личностного развития" | 2013 | 1380 | 1380 |  |  |  |  | Управление образования | открытие группы для детей с туберкулиновым показателем |
| 1.10. | МКОУ «Ключевская начальная школа -детский сад" | 2013 | 60 | 60 |  |  |  |  | Управление образования | Ремонт кровли |
| 1.11. | МБОУ ДОД "Крапивинская ДЮСШ" | 2013 | 350 | 350 |  |  |  |  | Управление образования | Ремонт кровли |
| 2. Модернизация объектов культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 7000,00 | 7000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Каменный СДК | 2013 | 480 | 480 |  |  |  |  | Управление культуры | Ремонтно-строительные работы (ремонт кирпичной стены, канализации, утепление фасада) |
| 2.2. | Банновский СДК | 2013 | 2205 | 2205 |  |  |  |  | Управление культуры | Ремонт электроосвещения |
| 2.3. | Ключевской СДК | 2013 | 30 | 30 |  |  |  |  | Управление культуры | пусконаладочные работы |
| 2.4. | Крапивинский РДК | 2013 | 70 | 70 |  |  |  |  | Управление культуры | пусконаладочные работы |
| 2.5. | Зеленогорский ГДК | 2013 | 45 | 45 |  |  |  |  | Управление культуры | пусконаладочные работы |
| 2.6. | Арсеновский СДК | 2013 | 30 | 30 |  |  |  |  | Управление культуры | пусконаладочные работы |
| 2.7. | Красно-Ключинский СДК | 2013 | 60 | 60 |  |  |  |  | Управление культуры | пусконаладочные работы |
| 2.8. | Каменный СДК | 2013 | 45 | 45 |  |  |  |  | Управление культуры | пусконаладочные работы |
| 2.9. | Междугорский СДК | 2013 | 40 | 40 |  |  |  |  | Управление культуры | пусконаладочные работы |
| 2.10. | Попереченский СДК (пусконаладочные работы) | 2013 | 30 | 30 |  |  |  |  | Управление культуры | пусконаладочные работы |
| 2.11. | ЦДМ "Эдельвейс" | 2013 | 2850 | 2850 |  |  |  |  | Управление культуры | Ремонтно-строительные работы (кирпичная кладка, окна, внутренняя отделка, полы, отопление) |
| 2.12. | МБУК "Крапивинская центральная районная библиотека" | 2013 | 780 | 780 |  |  |  |  | Управление культуры | Ремонтно-строительные работы (гидроизоляция фундамента, асфальтирование дорожек, водоотвод кровли, отопление лестничных клеток) |
| 2.13. | Красно-Ключинский СБ | 2013 | 135 | 135 |  |  |  |  | Управление культуры | Ремонтно-строительные работы (окна, ремонт крыльца, замена входной двери и запасного выхода |
| 2.14 | Крапивинский сельский клуб ветеранов | 2013 | 200 | 200 |  |  |  |  | Управление культуры | Ремонт помещений, установка окон |

Приложение к

к муниципальной целевой программе

«Модернизация объектов социальной сферы

Крапивинского муниципального района»

на 2013год

Целевые индикаторы программы

| №п/п | Наименованиепрограммных мероприятий | Сроки исполнения | Наименование показателя | Ед. изм. | Исходные показатели базового года 2011г | Значение целевого индикатора показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Модернизация объектов образования | 2013 | Количество объектов, в которых выполнено: |  |  |  |
|  |  |  | Ремонтно-строительные работы | шт. | 17 | 10 |
|  |  |  | Электромонтажные работы | шт. | 5 | 1 |
| 2. | Модернизация объектов культуры | 2013 | Количество объектов, в которых выполнено: |  |  |  |
|  |  |  | Ремонтно-строительные работы | шт. | 6 | 6 |
|  |  |  | Электромонтажные и пусконаладочные работы | шт. | 7 | 8 |